附件1

昌黎县2017年度水污染防治工作方案重点任务责任分工表

| 序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 责任主体 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强昌黎县贾河污水处理厂提标改造工程运行监管，确保正常稳定运行，2017年2月底前完成所有设备安装调试工作，4月底前完成环保设施验收。 | 县城建局 | 县环保局 | 县城建局 | 4月底前 |
| 2 | 总磷、总氮不能稳定达标的城镇污水处理厂完成改造升级 | 县城建局 |  | 县城建局 | 10月底前 |
| 3 | 加快昌黎工业园区污水处理厂工程进度，推进机械设备及在线监控设施的采购安装，2017年10月底投入运行使用，自动在线监控装置与环保部门联网。加强工业园区内污水管网建设，区内工业企业排放的废水必须经过管网进入污水处理厂，避免雨污混合增加污水处理厂负荷。 | 昌黎工业园区管委 | 县环保局 | 昌黎工业园区管委 | 10月底前 |
| 4 | 实施昌黎县中心城区污水处理厂工程，采用A/A/O+MBR污水处理工艺，出水水质主要指标达到地表Ⅳ类水标准，2017年7底前完工。 | 县城建局 | 县发改局 县国土局 县规划局 县水务局 县环保局 葛条港乡 | 县城建局 | 7底前 |
| 5 | 推进重点镇污水处理厂建设，全县40%的重点镇具备污水处理能力 | 县城建局 |  | 县城建局 | 年底前 |
| 6 | 完善城乡接合部、城中村和街道两侧排污管网建设，杜绝城市污水直排入河。实施学院路北段（1313米）、韩愈大街西延（1905米）、二院路（468米）污水管网建设或改造工程。 | 县城建局 |  | 县城建局 | 10月底前 |
| 7 | 现有污水处理厂完善污泥稳定化、无害化和资源化处理设施，确保正常运行。年底前城市污泥无害化处置率达到75%以上。 | 县城建局 | 县环保局 | 县城建局 | 年底前 |
| 8 | 积极推进清洁生产，大力推广先进的生产工艺和技术。在产玻璃生产企业实现循环冷却水脱盐处理回用；其它工业企业生产废水直排入河的，必须达到一级A排放标准。进入城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂的工业企业废水须经预处理达到污水处理厂收水标准后，方可排入污水集中处理设施进行处理。 | 县环保局 | 县发改局 县工信局 县城建局 昌黎工业园区管委 | 县环保局 |  |
| 9 | 开展贾河污水处理厂上游排水企业清污分流工作，企业排放废水必须经管网排入贾河污水处理厂，从源头减少废水排放。 | 县城建局 | 安山镇 龙家店镇 | 县城建局 | 5月底前 |
| 10 | 6底前，龙家店镇12家非法罗非鱼养殖企业必须依法取缔关停。 | 龙家店镇 县国土局 | 县水务局 县农林畜牧水产局 县市场监督管理局 县环保局 | 龙家店镇 | 6底前 |
| 11 | 工业企业和集中式污水处理厂产生的污泥属于危险废物的，按照法律法规规定送有资质的危险废物处置中心进行处理。不属于危险废物的，要采用先进技术，做到资源化、减量化和无害化，有效控制污泥造成的污染。 | 县环保局 | 县城建局 | 县环保局 |  |
| 12 | 完成国控、省控水污染企业、集中式污水处理厂总磷在线监控设备安装和调试工作，并与环保部门联网 | 县环保局 |  | 县环保局 | 6月底前 |
| 13 | 划定岸线保护范围，制定非法挤占河湖（库）管理范围退出实施方案 | 县水务局 | 县国土局 县规划局 各乡镇区 | 县水务局 | 6月底前 |
| 14 | 根据河北省主体功能区划，配合完善秦皇岛市产业布局规划（2016-2020年）。 | 县发改局 | 县水务局 县工信局 县环保局 县国土局 县规划局 | 县发改局 | 年底前 |
| 15 | 配合编制市环境功能区划，落实全市范围内的差别化环境准入政策，明确流域、区域环境准入条件。 | 县环保局 | 县发改局 县工信局 县水务局 | 县环保局 | 6月底前 |
| 16 | 产能过剩行业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物倍量替代。 | 县环保局 | 县发改局 县工信局 县水务局 | 县环保局 |  |
| 17 | 制定并实施2017年度涉水落后产能淘汰方案。 | 县工信局 | 县发改局 县环保局 县财政局 | 县工信局 各乡镇区 | 年底前 |
| 18 | 完成辖区水资源、水环境承载能力现状评价，建立取用水总量控制指标体系，确立水资源开发利用控制红线。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理，建立用水单位重点监控名录，安装取水计量在线监控 | 县水务局 | 县发改局 县工信局 县环保局 县国土局 县城建局 | 县水务局 | 6月底前 |
| 19 | 5月底前，饮马河流域内符合取水政策的工业企业全部完成取水许可证发放及取水流量计安装工作。全面排查不符合取水政策擅自取水的工业企业，5月底前，完成整治方案制定并列出擅自取水企业清单，6月底前全部拆除非法取水设施。 | 县水务局 | 县发改局 县工信局 | 各乡镇区 | 5月底前 |
| 20 | 开展打击非法凿井开采地下水资源专项检查，严厉打击擅自凿井、非法取用地下水资源、不按规定安装计量设施、拒绝缴纳水资源费等水事违法行为 | 县水务局 | 县公安局 | 各乡镇区 | 年底前 |
| 21 | 完成集中式地下水型饮用水水源补给区环境状况调查和评估，针对存在隐患的污染源制定整治方案，确保地下水源安全。 | 县水务局 县环保局 | 相关乡镇 | 县水务局 县环保局 | 年底前 |
| 22 | 新建、改建和扩建加油站地下油罐一律使用双层油罐。加油站（点）地下油罐全部更新为双层油罐或完成防渗池设施。 | 县商务局 | 县水务局 县环保局 县安监局 县消防大队 县国土局 | 各乡镇区 | 年底前 |
| 23 | 淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。加快建设生活用水计量设施，推动完成“一户一表、水表出户”改造。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，鼓励居民家庭选用节水器具。全县公共供水管网漏损率控制在12%以内 | 县城建局 | 县发改局 县水务局 县工信局 县市场监管局 | 县城建局 | 年底前 |
| 24 | 所有通车高速公路服务区必须建成运行污水处理和利用设施 | 县环保局 | 县水务局 | 县环保局 | 年底前 |
| 25 | 落实省非常规水价政策，利用价格杠杆促进微咸水、海水淡化利用。加快城镇生活污水处理厂中水回用项目建设，提高全县中水回用率。 | 县发改局 | 县城建局 县水务局 | 县发改局 | 年底前 |
| 26 | 分地区、分类型、分功能制定基于水质保障和生态保护需求的补水计划；制定实施全县水资源配置方案，对地表水资源与地下水资源、本地水资源与调入水资源、常规水资源与非常规水资源实行统一调度和管理。 | 县水务局 | 县国土局 县环保局 | 县水务局 | 年底前 |
| 27 | 开展入河排污口优化和规范化建设，并封堵所有非法设置的入河排污口。加强集中污水处理厂的截留纳管建设，逐步减少直接入河排污口；饮马河不得新增排污口。 | 县水务局 | 县环保局 县城建局 | 各乡镇区 | 年底前 |
| 28 | 4月底前，完成城市建城区河流排污口、未雨污分流的排水口和其他污染源排查工作。针对排查出的排污口和污染源，制定综合整治方案消除污染隐患，确保2017年城市建成区不出现黑臭水体。 | 县城建局 | 县城管局 县环保局 县水务局 县农林畜牧水产局 昌黎镇 城郊区 | 县城建局 | 年底前 |
| 29 | 按照划定的禁、限养区范围，依法取缔、搬迁禁养区内规模化畜禽养殖场，综合治理限养区内规模化畜禽养殖场 | 县农林畜牧水产局 | 县环保局 | 各乡镇区 | 6月底前 |
| 30 | 全县规模化养殖场配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施比例达到80% | 县农林畜牧水产局 | 县环保局 | 各乡镇区 | 年底前 |
| 31 | 推广测土配方施肥，全县测土配方施肥面积达到60万亩次，减少化肥使用量12000吨。大力推广有机肥，全县有机肥使用达到0.3万吨 | 县农林畜牧水产局 |  | 各乡镇区 | 年底前 |
| 32 | 结合农村面貌提升和农村环境综合整治，全面提升农村污水处理和垃圾处理水平。农村建有集中式楼房，有集中排水口的小区必须建设污水处理设施，处理达标后方可排放。进一步完善农村生活垃圾收集、转运和处理机制，建立村收集、乡镇转运和县处理的农村生活垃圾处理体系，使农村生活垃圾达到无害化处理，避免对河流和海域造成污染。2017年底前完成7个村庄环境治理，农村生活污水收集率、生活垃圾无害化处理率、畜禽粪便综合利用率和饮用水卫生合格率达到《完成环境综合整治的建制村认定标准》要求。 | 县城建局 | 县委农工委 县环保局 县城管局 县水务局 县财政局 | 各乡镇区 | 年底前 |
| 33 | 开展乡镇及以上集中式饮用水水源规范化建设。2017年6月底前，完成后孟营水源地基础调查与评估工作，做到“一源一案”。结合水源地认定工作，水源地现状调查和评估工作，在摸清水源地供水现状、水质状况、污染源类型及分布和管理状况的基础上，提出水源地安全评估报告。 | 县水务局 | 县卫计局 县环保局 | 各乡镇区 | 6月底前 |
| 34 | 完成县城以上集中式饮用水水源保护区的划定 | 县环保局 | 县水务局 县卫计局 | 县环保局 | 年底前 |
| 35 | 关闭、取缔水源地保护区内工业和生活排污口，取缔排放污染物的渗井、渗坑，清理工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物，拆除搬迁油库设施，清理坑、池、沟渠等洼地存积废污水，依法关闭或搬迁一级保护区内畜禽养殖场（小区）、养殖专业户等严重影响水源地水质安全的污染源。 | 县水务局 | 县环保局 县农林畜牧水产局县公安局 县城管局 | 相关乡镇区 | 5月底 |
| 36 | 清除非法建筑物，清除与供水无关的游憩设施，整治可能污染水源的旅游活动 | 县水务局 | 县国土局 县公安局 | 相关乡镇区 | 年底前 |
| 37 | 建立农村集中式饮用水水源地环境状况数据库，加强应急备用水源建设，加强农村饮用水源监测工作，定期公布饮用水卫生合格率 | 县水务局 | 县卫计局 县环保局 | 各乡镇区 | 年底前 |
| 38 | 加强近岸海域污染防治，每年开展一次排查，建立入海排污口档案，清理非法和设置不合理的入海排污口。禁止在二类环境功能区新设排污口,实施总氮排放总量控制。 | 县国土局 | 县环保局 县发改局 | 相关乡镇区 | 年底前 |
| 39 | 深入开展北戴河及相邻地区环境综合整治，北戴河相邻地区重要水功能区达标率100%，重点海水浴场水质主要监测指标稳定达到环境功能区标准 | 县发改局 | 县国土局 县水务局 县建设局 县农林畜牧水产局 县环保局 县财政局 | 各乡镇区 | 年底前 |
| 40 | 积极推进近岸海域养殖区整治，控制筏式贝类养殖面积，降低养殖密度，大力发展岩礁生态放养和贝藻轮养，降低海水中氮磷含量，削减海水富营养化，建设人工鱼礁生态修复示范区。 | 县国土局 | 县农林畜牧水产局 | 县国土局 | 年底前 |
| 41 | 完成环境激素类化学品生产使用情况调查,监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险,实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代措施。 | 县环保局 | 县国土局 县农林畜牧水产局 县市场监督管理局 | 各乡镇区 | 年底前 |
| 42 | 北戴河邻近海域重点浴场受损沙滩得到全面修复，加快近岸构筑物整治与海岸景观修复，拆除或改造影响海域正常使用、损害海岸景观等构筑物和废弃物，修复保护海蚀地貌和沙丘海滩自然景观，增强河流泄洪和海域水体交换能力，恢复自然岸线、海岸原生风貌和景观。 | 县国土局 | 县发改局 县林业发展中心 县水务局 | 县国土局 | 年底前 |
| 43 | 完善环境保护、水务、国土资源、城市管理、海洋等部门环境监测网络,统一规划设置监测断面(点位)，完成统一的环境监测网。提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力。对国省控河流断面和入海河流控制断面建设水质自动站,实现水质实时监控。 | 县环保局 | 县发改局 县国土局 县工信局 县城建局 县水务局 | 各相关部门 | 年底前 |
| 44 | 对高风险化学品生产使用进行严格限制，并逐步淘汰或替代。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。重点提升地表水污染、危险化学品泄漏等环境事件应急管理、技术支撑和处置救援能力，构建环境事件应急信息及物资共享机制，并定期开展应急处置能力评估。 | 县环保局 | 县工信局 县安监局 县公安局 县卫计局 县市场监督管理局 各乡镇区 | 县环保局 | 年底前 |

附件2

昌黎县水环境质量目标清单

| 序号 | 水体名称 | 断面名称 | 水质现状 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七里海 | 泻湖 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ |
| 2 | 东沙河 | 东沙河口 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
| 3 | 饮马河 | 王店子 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ |
| 4 | 饮马河 | 歇马台 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ |
| 5 | 贾河 | 261省道桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ |
| 6 | 滦河 | 姜各庄 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 7 | 滦河 | 滦河大桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |

— 23 —