昌黎县水务局本级

2021年单位预算绩效文本

昌黎县水务局编制

昌黎县财政局审核

- 目    录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标	1

二、分项绩效目标	3

三、工作保障措施	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财农【2020】147号关于提前下达2021年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表	10

2.冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表	11

3.冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表	12

4.2021年水利发展专项资金（移民维稳资金）绩效目标表	13

5.2021年水利发展资金（污水处理费）绩效目标表	14

6.冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表	15

7.2021年农村饮水维修养护基金绩效目标表	16

8.冀财农【2020】128号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表	17

9.冀财农【2020】145号关于提前下达2021年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表	18

10.冀财农【2020】156号关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表	19

11.2021年水利发展资金（防汛抗旱）绩效目标表	20

12.冀财农【2020】146号河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表	22

13.2021年水利发展专项资金（河长制建设维护资金）绩效目标表	23

14.冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表	24

15.冀财农【2020】126号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表	25

第一部分

- 单位整体绩效目标

- 一、总体绩效目标{ TC 总体绩效目标 \f A \l 1 }

（一）项目建设

1、继续加快实施昌黎县2020年滦河小埝及险工治理工程项目，计划2021年9月底前全部完工。

2、完成2020年都地下水超采综合治理昌黎县刘坨沟补水河道清理整治工程项目的跟踪评审和项目验收。

3、完成昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目的收尾工作和工程结算。

4、做好昌黎县2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目收尾工作，完成工程验收。

5、昌黎县2021年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目已经过合规性审查，争取该项目立项，项目概算总投资5610.87万元，工程建设主要内容：渠道工程61.203km，其中清淤疏浚27.343km，清淤衬砌33.86km，新建泵站1 座，改造水闸10 座。计划2022年6底完工。

（二）水务管理

1.水资源管理。

按照新的《河北省取水许可管理办法》和《河北省地下水管理条例》等相关规定，加大管理力度和监督检查频次，配合局执法部门加大打击非法取水力度。 让更多生产正常、手续完备的企业，进入到《河北省水资源税取用水信息管理系统》，实现水资源税应收尽收。稳步推进非农、农业用水户水资源税的统计征收，做好我县农业用水水权的确权发证工作。对2020年申办取水许可的9户用水户安装远程监控设施，实现取用水远程监控全覆盖。

2.河道管理。继续深化河长制管理，坚持从政治高度深化认识、端正态度、强化担当，自觉把思想和行动统一到中央和省市重要决策部署上来，全面深化河长制重要政治任务和政治责任的思想共识，以对昌黎历史、人民和未来负责的态度，坚持河长主导、部门联动、分级负责、社会参与，层层传导压力，层层压实责任，确保各项工作任务落到实处。

3.做好防汛工作。

一是加固薄弱环节，提高防汛能力。对已完成加固的滦河堤防段及8处险工险段加强观测，使其随时应对较大洪水的考验；全县9座小水库虽经除险加固，但未经高水位运行检验，山洪灾害多年未发生，建议相关乡镇进一步熟悉水库山洪灾害调度、应急处置预案，一旦遇到超标准洪水或发生山洪灾害时，组织好群众转移。并且每年开展实战演练，做到洪水来了，方向对，跑得快。同时继续完善城市、滦河超标准洪水预案。

二是建立专业抢险队伍，做好物资储备。因我县成立的防汛专业抢险队专业性不强，还未参加过较大防汛应急抢险任务，各乡镇及县直单位抢险物资相对单一、老化。如遇到重大险情，防汛抢险、物资供应能力不足。计划下年开展一次全县范围内的防汛抢险演练，以检验预案的可操作性和指挥人员的指挥调度能力，便于提高防汛抢险的实战能力，补充相对老化的防汛抢险物资。

- 二、分项绩效目标{ TC 分项绩效目标 \f A \l 1 }

2021 年农村维修养护基金

绩效目标：完成10个村1万群众的农村饮水工程的维修养护。

绩效指标：保证农村饮用水安全率大于等于95%

（二）2021年水利发展专项资金(防汛抗旱)

绩效目标：制作防汛抗旱公示牌、宣传栏、修改防汛抗旱总预案、水库预案、水库调度运用预案、制图、材料等。采购抢险物资、雨具等防汛物资。山洪灾害预警、通讯设备维护、培训三级责任人及卫星电话使用和防汛演练。	绩效指标：积极防汛抗旱，确保度汛安全率大于等于90%。

（三）2021年水利发展专项资金(移民维稳资金)

绩效目标：用于水库移民信访维稳支出

绩效指标：信访量较往年持续下降

（四）2021年水利发展专项资金(污水处理费)

绩效目标：解决昌黎县自来水公司合资产生的遗留问题

绩效指标：稳定职工情绪，维持社会稳定率大于等于95%

(五) 2021年水利发展专项资金(河长制建设维护资金)

绩效目标:促进河长办工作的顺利展开。

绩效指标:加强湿地保护和河库水生态保护。

（六）冀财农【2020】145号关于提前下达2021年省级水利发展资金预算的通知；

绩效目标：建泵站一座，清淤1千米。

绩效指标：保障农业用水，减少地下水开采量。

（七）冀财农【2020】146号关于提前下达2021年度地下水超采综合治理专项资金的通知

绩效目标：建泵站一座，清淤1千米。

绩效指标：保障农业用水，减少地下水开采量。

（八）冀财农【2020】156号关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知

绩效目标：建泵站一座，清淤1千米。

绩效指标：保障农业用水，减少地下水开采量。

（九）冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知

绩效目标：完成10个村1万群众的农村饮水工程的维修养护。

绩效指标：保证农村饮用水安全率大于等于95%

(十)河北省财政厅关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知

绩效目标: 增加移民可支配收入,维护移民信访稳定

绩效指标: 促进移民稳定生产发展，提高生活质量

(十一) 关于提前下达2021年省级水库移民后期扶持基金预算

绩效目标: 2021年发放移民直补资金每人每年600元	,农转非移民困难补助,	小水库项目扶持.

绩效指标: 增加移民人均可支配收入,维护社会稳定,提高移民生产生活质量.

(十二) 关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知

绩效目标: 增加移民收入	,维护移民信访稳定	,提高移民对后期扶持政策实施满意度	。

绩效指标: 促进移民稳定,移民稳定生产发展，提高生活质量,扶持收益移民.

(十三) 冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知

绩效目标: 小型水库设施维护、大坝安全三级责任人、防汛三个责任人公示牌更新、调度预案、防汛应急处置预案编制、管护人员培训、水雨晴检测设施更新等。

绩效指标: 减少洪涝灾害带来损失,减轻人员伤害,生态环境维护率,人员财产安全持续期。

（十四）冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知

绩效目标：山洪沟治理

绩效指标：维护山洪沟居住安全，加强山洪治理

（十五）冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知

绩效目标：用于非工程措施群测群防、站点更新升级、平台运行维护、预警广播升级等非工程措施

绩效指标：减少洪涝灾害带来的损失，减轻人员伤害，保护生态环境。

- 三、工作保障措施{ TC 工作保障措施 \f A \l 1 }

（一）加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《昌黎县水务局预算管理制度》、《昌黎县水务局财务管理办法》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（三）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（四）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。

（七）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（八）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大水利信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对水利法规政策的理解和支持，树立部门良好的社会形象。

第二部分

- 预算项目绩效目标

- 1.冀财农【2020】147号关于提前下达2021年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表{ TC 1、冀财农【2020】147号关于提前下达2021年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130322210RM4MO831K9N4 |  | 项目名称 | 冀财农【2020】147号关于提前下达2021年省级水库移民后期扶持基金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政资金 | 75.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 省级水库移民扶持基金75万元，其中38.78万元用于2021年昌黎县大中型水库移民后期扶持直补资金补缺。资金受益移民3113人，发放标准每人600元。农转非移民困难补助0.36万元。由县移民服务中心按照2020年人口核查名单，打到各乡镇财政账户，再由各乡镇财政打卡发放到移民手中，预计2020年6月底前完成。小水库项目扶持资金35.86万元，计划12底前完成。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 53.00% | 53.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.2021年发放移民直补资金每人每年600元 2.农转非移民困难补助 3.小水库项目扶持 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民人数 | 直补资金受益人数 | 3113人 | 发改农经【2015】426号 |
|  | 质量指标 | 直补资金足额发放率 | 直补资金实际发放的钱数与计划发放的比例 | 100% | 发改农经【2015】426号 |
|  | 时效指标 | 水库移民补助发放及时率 | 水库移民补助按时发放的比例 | 100% | 发改农经【2015】426号 |
|  | 成本指标 | 预期成本 | 移民后期扶持及小水库基础建设的成本 | 75万元 | 发改农经【2015】426号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 移民人均可支配收入 | 140元 | 发改农经【2015】426号 |
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 使移民整体稳定可控率 | 100% | 发改农经【2015】426号 |
|  | 生态效益指标 | 扶持受益移民 | 受益移民3113人 | 100% | 发改农经【2015】426号 |
|  | 可持续影响指标 | 提高移民生产生活质量 | 促进社会稳定 | ≥90% | 发改农经【2015】426号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后扶政策实施满意度 | 满意度 | ≥98% | 发改农经【2015】426号 |

- 2.冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表{ TC 2、冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221396FB5AMPGI2W |  | 项目名称 | 冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政资金 | 500.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 用于昌黎县两山乡长峪山约3.5公里的长峪谷山洪沟治理项目工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 30.00% | 100.00% |  |  |
| 绩效目标 | 1.山洪沟治理 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程资金 | 用于山洪沟治理 | 500万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 符合工程质量要求比率 | 100% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 时效指标 | 完工时效 | 工程按时完成 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 成本指标 | 完成工程所用成本 | 控制在成本范围内的比例 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成此项山洪沟治理 | 符合山洪沟治理项目要求 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 社会效益指标 | 维护山洪沟居住安全 | 保护山洪防御安全 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 生态效益指标 | 加强山洪治理 | 竣工项目山洪沟治理达标率 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完成后影响年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长峪山群众对工程满意度 | 长峪山群众对山洪沟满意程度 | ≥96% | 水利水电建设工程验收规范 |

- 3.冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表{ TC 3、冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130322214DNZUBPRPBPIZ |  | 项目名称 | 冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政资金 | 80.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 农村饮水维修养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 90.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.完成10个村1万群众的农村饮水工程的维修养护。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村饮水工程的维修养护处数 | 完成10个村的农村饮水工程的维修养护 | ≥10村数 | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 符合农村供水质量要求的比例 | 100% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 时效指标 | 完工时效性 | 工程按时完成 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 成本指标 | 完成工程所用成本数 | 控制在成本范围之内的比例 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农村饮水工程正常运行 | 工程维修后正常运行率 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 社会效益指标 | 保证农村饮用水的安全 | 保证农村饮用水安全率 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 生态效益指标 | 加强水源保护 | 竣工项目水源保护达标率 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响的年限 | 工程完成后可使用年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水群众对工程的满意度 | 用水群众对工程满意度 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |

- 4.2021年水利发展专项资金（移民维稳资金）绩效目标表{ TC 4、2021年水利发展专项资金（移民维稳资金）绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130322214QT774U72CT2A |  | 项目名称 | 2021年水利发展专项资金（移民维稳资金） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金零万元。主要用于水库移民信访维稳 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30.00% |  | 60.00% | 80.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.用于水库移民信访维稳支出，主要用于全国、省两会、其它重要会议期间、暑期及特殊敏感时期移民进京赴省接访、劝返等支出 2.移民进京赴省越级访量持续下降，信访件办结满意率达到80% 3.水库移民在本市及县内移民信访接访劝访及日常走访支出 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访量较往年持续下降 | 移民接访劝返人次 | ≥30人次 | 收文请字（2017）620号 |
|  | 质量指标 | 日常办公经费 | 办公用品采购，车辆维修管理，办公电话费用等 | ≥85% | 收文请字（2017）620号 |
|  | 时效指标 | 支出及时率 | 按时支出占应该支出的比例 | 100% | 收文请字（2017）620号 |
|  | 成本指标 | 水库信访维稳 | 移民进京赴省到市信访的接访劝返 | ≥95% | 收文请字（2017）620号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 上访移民增加收入金额约600元 | ≥600元 | 收文请字（2017）620号 |
|  | 社会效益指标 | 维护移民稳定 | 落实移民扶持政策、解决移民实际问题，对移民生产生活给予以扶持救助。 | ≥95% | 收文请字（2017）620号 |
|  | 生态效益指标 | 增加移民收入 | 移民稳定发展生产，增加收入，改善生活条件。 | ≥90% | 收文请字（2017）620号 |
|  | 可持续影响指标 | 发挥上访移民示范作用 | 引导上访移民积极发展种、养殖业，并给予必要扶持，增加收入 | ≥95% | 收文请字（2017）620号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对移民工作满意度 | ≥90% | 收文请字（2017）620号 |

- 5.2021年水利发展资金（污水处理费）绩效目标表{ TC 5、2021年水利发展资金（污水处理费）绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130322219AGXVSYZ27NFN |  | 项目名称 | 2021年水利发展资金（污水处理费） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政资金 | 120.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 合计120万元，解决昌黎县自来水公司因合资产生的遗留问题 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25.00% |  | 50.00% | 75.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.解决昌黎县自来水公司合资产生的退休人员遗留问题 2.解决昌黎县自来水公司合资产生的在职人员遗留问题 3.将代征费用按时发放给相应职工 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访量较往年持续下降 | 自来水公司因合资遗留问题所要解决人员人数 | 115人 | 纪要【2010】37号 |
|  | 质量指标 | 日常办公经费 | 有效解决的问题和应该有效解决问题的比例 | ≥95% | 纪要【2010】37号 |
|  | 时效指标 | 支出及时率 | 及时解决的问题和应该及时解决问题的比例 | ≥95% | 纪要【2010】37号 |
|  | 成本指标 | 水库信访维稳 | 解决自来水公司因合资遗留问题所需成本 | 120万元 | 纪要【2010】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民收入 | 提高职工工作积极性，增加企业效益 | ≥95% | 纪要【2010】37号 |
|  | 社会效益指标 | 维护移民稳定 | 稳定职工情绪，维持社会稳定率 | ≥95% | 纪要【2010】37号 |
|  | 生态效益指标 | 增加移民收入 | 污水处理厂正常运行，保障水质合格的比例 | ≥95% | 纪要【2010】37号 |
|  | 可持续影响指标 | 发挥上访移民示范作用 | 情绪稳定职工的人数占职工总人数的比例 | ≥95% | 纪要【2010】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对问题解决的满意度 | 及时解决职工对遗留问题的满意程度 | ≥95% | 纪要【2010】37号 |

- 6.冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表{ TC 6、冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221ABHX47GRPNC5C |  | 项目名称 | 冀财农【2020】135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.60 | 其中：财政资金 | 48.60 | 其他资金 | 0 |
|  | 小型水库工程设施维护、水库大坝安全三级责任人、防汛三个责任人公示牌更新、调度预案及防汛应急处置预案编制、管护人员培训、水雨晴检测设备更新 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 30.00% | 100.00% |  |  |
| 绩效目标 | 1.小型水库设施维护、 2.大坝安全三级责任人、防汛三个责任人公示牌更新、调度预案、防汛应急处置预案编制、管护人员培训、水雨晴检测设施更新等。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预案个数 | 完成预案数 | 18个 | 水利水电建设验收规范 |
|  | 质量指标 | 按编制要求完成率 | 按质量要求完成的比率 | 100% | 水利水电建设验收规范 |
|  | 时效指标 | 安工时效性 | 按时完成任务的比例 | ≥95% | 水利水电建设验收规范 |
|  | 成本指标 | 预期成本数 | 通过预期资金，完成工程项目 | 48.6万元 | 水利水电建设验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来损失 | 按照预案组织防汛 | 把财产损失降到最低 | 水利水电建设验收规范 |
|  | 社会效益指标 | 减轻人员伤害 | 组织防汛，减少人员伤害 | ≥1000人 | 水利水电建设验收规范 |
|  | 生态效益指标 | 生态环境维护率 | 确保度汛安全率 | ≥90% | 水利水电建设验收规范 |
|  | 可持续影响指标 | 人员财产安全持续期 | 汛期安全 | ≥1年 | 水利水电建设验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众对防汛抗旱满意度 | ≥95% | 水利水电建设验收规范 |

- 7.2021年农村饮水维修养护基金绩效目标表{ TC 7、2021年农村饮水维修养护基金绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221B121QISRS0S7A |  | 项目名称 | 2021年农村饮水维修养护基金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 完成工程所用成本50万元，主要用于农村饮水工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100.00% |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成10个村1万群众的农村饮水工程的维修养护。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村饮水工程的维修养护处数 | 完成10个村的农村饮水工程的维修养护 | ≥10村数 | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 符合农村供水质量要求的比例 | 100% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 时效指标 | 完工时效性 | 工程按时完成 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 成本指标 | 完成工程所用成本数 | 控制在成本范围之内的比例 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农村饮水工程正常运行 | 工程维修后正常运行率 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 社会效益指标 | 保证农村饮用水的安全 | 保证农村饮用水安全率 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 生态效益指标 | 加强水源保护 | 竣工项目水源保护达标率 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响的年限 | 工程完成后可使用年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水群众对工程的满意度 | 用水群众对工程满意度 | ≥95% | 水利水电建设工程验收规范 |

- 8.冀财农【2020】128号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表{ TC 8、冀财农【2020】128号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221CQ4718MQUQ7SM |  | 项目名称 | 冀财农【2020】128号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政资金 | 136.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 主要用于水库移民奖补资金及解决移民生产生活密切相关的问题 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 70.00% | 80.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.增加移民收入 2.维护移民信访稳定 3.提高移民对后期扶持政策实施满意度 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金奖补受益移民（人） | 奖补资金移民人数 | 3113人 | 发改农经【2015】426号 |
|  | 质量指标 | 支出的合规率 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法 | 100% | 发改农经【2015】426号 |
|  | 时效指标 | 按预算支出进度安排 | 2021年12月底完成发放 | 100% | 发改农经【2015】426号 |
|  | 成本指标 | 预期资金 | 水库移民扶持基金 | 136万元 | 发改农经【2015】426号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖补资金 | 增加移民收入 | ≥95% | 发改农经【2015】426号 |
|  | 社会效益指标 | 各项活动累计邀请并实际参会企业 | 劝返信访数量 | ≥30人次 | 发改农经【2015】426号 |
|  | 生态效益指标 | 扶持收益移民 | 受益移民 | 3113人 | 发改农经【2015】426号 |
|  | 可持续影响指标 | 移民稳定生产发展，提高生活质量 | 促进社会稳定 | ≥90% | 发改农经【2015】426号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策满意程度 | ≥98% | 发改农经【2015】426号 |

- 9.冀财农【2020】145号关于提前下达2021年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表{ TC 9、冀财农【2020】145号关于提前下达2021年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221EM1OLU6911143 |  | 项目名称 | 冀财农【2020】145号关于提前下达2021年省级水利发展资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政资金 | 101.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 建泵站一座，清淤一千米。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50.00% | 80.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.建泵站一座 2.清淤一千米 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程个数 | 建泵站 | 1座 | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 完成工程合格数占总数的比例 | 100% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成任务的时间与应完成的比例 | ≥80% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 成本指标 | 成本数 | 完成任务所需成本 | 101万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农田灌溉用水 | 保证农田灌溉用水充足 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 社会效益指标 | 保证农业灌溉生产 | 保证农业用水率 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 亩均减少地下水开采量 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响的年限 | 工程完成后可使用的年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水群众对工程满意度 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

- 10.冀财农【2020】156号关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表{ TC 10、冀财农【2020】156号关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221GKKN9HY9MMV4G |  | 项目名称 | 冀财农【2020】156号关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政资金 | 144.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 建泵站一座，清淤一千米。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50.00% | 80.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.建泵站一座 2.渠道清淤一千米 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程个数 | 建泵站 | 1座 | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 完成工程合格数占总数的比例 | 100% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成任务的时间与应完成的比例 | ≥80% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 成本指标 | 成本数 | 完成任务所需成本 | 144万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农田灌溉用水 | 保证农田灌溉用水充足 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 社会效益指标 | 保证农业灌溉生产 | 保证农业用水率 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 亩均减少地下水开采量 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响的年限 | 工程完成后可使用的年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水群众对工程满意度 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

- 11.2021年水利发展资金（防汛抗旱）绩效目标表{ TC 11、2021年水利发展资金（防汛抗旱）绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221I8MV5BDB8L2OR |  | 项目名称 | 2021年水利发展资金（防汛抗旱） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 预期20万元制作防汛抗旱公示牌、宣传栏、修改防汛抗旱总预案、水库预案、水库调度运用预案、制图、材料等。采购抢险物资、雨具等防汛物资。山洪灾害预警、通讯设备维护、培训三级责任人及卫星电话使用和防汛演练。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50.00% | 100.00% |  |  |
| 绩效目标 | 1.制作防汛抗旱公示牌、宣传栏、修改防汛抗旱总预案、水库预案、水库调度运用预案、制图、材料等。 2.采购抢险物资、雨具等防汛物资。 3.山洪灾害预警、通讯设备维护、培训三级责任人及卫星电话使用和防汛演练。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 预计培训三级责任人2次、卫星电话使用1次。 | 3次 | 冀水防[2019]54号文 |
|  | 数量指标 | 演练次数 | 防汛演练 | 2次 | 冀水防[2019]55号文 |
|  | 质量指标 | 演练合格率 | 防汛办按照要求组织演练合格率 | ≥96% | 冀水防[2019]55号文 |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 防汛办按照要求组织培训合格率 | ≥96% | 冀水防[2019]54号文 |
|  | 时效指标 | 演练完成率 | 演练按时完成次数占应该按时培训演练次数的比例 | ≥96% | 冀水防[2019]55号文 |
|  | 时效指标 | 培训完成率 | 培训按时完成次数占应该按时培训演练次数的比例 | ≥96% | 冀水防[2019]54号文 |
|  | 成本指标 | 预期成本数 | 用以防汛抗旱工作项目预算 | 20万元 | 昌水呈[2020]106号文《昌黎县水务局关于防汛项目的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 积极组织防汛抗旱工作，最大限度降低经济损失 | 把人民群众的经济损失尽可能减少 | 冀水防[2019]54号文 |
|  | 社会效益指标 | 减轻人员伤害 | 积极组织防汛抗旱工作，最大限度减少人员伤害 | ≥1000人 | 冀水防[2019]54号文 |
|  | 生态效益指标 | 生态环境维护率 | 积极防汛抗旱，确保度汛安全率 | ≥90% | 冀水防[2019]54号文 |
|  | 可持续影响指标 | 人员财产安全持续期 | 组织防汛抗旱，最大限度保证汛期安全 | ≥1年 | 冀水防[2019]54号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年防汛抗旱工作的整体满意度 | ≥98% | 冀水防[2019]54号文 |

- 12.冀财农【2020】146号河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表{ TC 12、冀财农【2020】146号河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221PXDKMFGVSI64W |  | 项目名称 | 冀财农【2020】146号河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政资金 | 58.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 建泵站一座，清淤一千米。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50.00% | 80.00% | 100.00% |  |
| 绩效目标 | 1.建泵站一座 2.清淤一千米 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程个数 | 建泵站 | 1座 | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 完成工程合格数占总数的比例 | 100% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成任务的时间与应完成的比例 | ≥80% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 成本指标 | 成本数 | 完成任务所需成本 | 58万元 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农田灌溉用水 | 保证农田灌溉用水充足 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 社会效益指标 | 保证农业灌溉生产 | 保证农业用水率 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 亩均减少地下水开采量 | ≥50% | 水利水电建设工程验收规范 |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响的年限 | 工程完成后可使用的年限 | ≥5年 | 水利水电建设工程验收规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水群众对工程满意度 | ≥90% | 水利水电建设工程验收规范 |

- 13.2021年水利发展专项资金（河长制建设维护资金）绩效目标表{ TC 13、2021年水利发展专项资金（河长制建设维护资金）绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221S51G26OVHZYWH |  | 项目名称 | 2021年水利发展专项资金（河长制建设维护资金） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金 零 万元。主要用于开展河长制的安排部署、组织协调，及时研究解决河库及湿地管理工作，加大宣传力度，以多种形式进行广泛宣传，形成全社会共同参与的良好氛围。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 40.00% |  | 80.00% | 100.00% |  |  |
| 绩效目标 | 1.河长办规范化建设10万元：促进河长办工作的顺利开展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公示牌制作维护个数 | 信息宣传、信息共享 | ≥30个 | 河北省实行河长制工作方案 |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 河长办工作人员积极参加培训 | ≥95% | 《秦皇岛市河长制管理办公室关于组织开展河湖长制工作培训的通知》 |
|  | 时效指标 | 河长制建设完工率 | 河长制建设按时完工 | ≥90% | 河北省实行河长制工作方案 |
|  | 成本指标 | 预期成本数 | 通过10万元的预算资金深入开展河长制工作 | 10万元 | 河北省实行河长制工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升水质率 | 全面提升河库水质，加大河库保护力度 | ≥90% | 河北省实行河长制工作方案 |
|  | 社会效益指标 | 社会参与率 | 开展河库及湿地的保护公益活动，进一步做好舆论引导，提高全社会保护河库及湿地的责任意识和参与意识 | ≥90% | 河北省实行河长制工作方案 |
|  | 生态效益指标 | 生态水修复宣传率 | 加强湿地保护和河库水生态保护 | ≥90% | 河北省实行河长制工作方案 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 各级河长严格履职，落实踏查制度、督办制度、巡查制度使河长制工作持续化 | 1年 | 河北省实行河长制工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对本工作的满意度 | 河长制工作的透明度让群众充分了解相关的河道信息，以及对身边河道内环境改变的满意 | ≥90% | 秦皇岛市水务局关于“三深化三提升”活动群众满意度测评有关事项的通知 |

- 14.冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表{ TC 14、冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221UK0041UUTFWNG |  | 项目名称 | 冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政资金 | 16.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金 零 万元。主要用于开展河长制的安排部署、组织协调，及时研究解决河库及湿地管理工作，加大宣传力度，以多种形式进行广泛宣传，形成全社会共同参与的良好氛围。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 40.00% |  | 80.00% | 100.00% |  |  |
| 绩效目标 | 1.用于非工程措施群测群防、站点更新升级、平台运行维护、预警广播升级等非工程措施 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非工程资金站点升级、预警广播升级等项 | 非工程项目完成的比例 | 100% | 省防办下达非工程措施项目要求 |
|  | 质量指标 | 按要求完成质量 | 防汛办按照省防办要求按质完成项目的比例 | ≥100% | 省防办下达非工程措施项目要求 |
|  | 时效指标 | 按要求时间完成 | 主汛期前完成项目的比例 | ≥96% | 省防办下达非工程措施项目要求 |
|  | 成本指标 | 预期成本数 | 用以非工程措施，提高防御能力的成本 | 16万元 | 省防办下达非工程措施项目要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害带来的损失 | 积极组织防汛抗旱工作，最大限度降低经济损失 | 把人民群众的经济损失尽可能减少 | 省防办下达非工程措施项目要求 |
|  | 社会效益指标 | 减轻人员伤害 | 积极组织防汛抗旱工作，最大限度减少人员伤害 | ≥1000人 | 省防办下达非工程措施项目要求 |
|  | 生态效益指标 | 生态环境维护率 | 积极防汛抗旱，确保度汛安全率 | ≥90% | 省防办下达非工程措施项目要求 |
|  | 可持续影响指标 | 人员财产安全持续期 | 组织防汛抗旱，最大限度保证汛期安全的期限 | ≥1年 | 省防办下达非工程措施项目要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防汛抗旱满意度 | 群众对当年防汛抗旱工作的整体满意度 | ≥98% | 省防办下达非工程措施项目要求 |

- 15.冀财农【2020】126号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表{ TC 15、冀财农【2020】126号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表 \f C \l 1 }

| 332001昌黎县水务局本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13032221XAGGFMX0H33LZ |  | 项目名称 | 冀财农【2020】126号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政资金 | 148.00 | 其他资金 | 0 |
|  | 增加移民可支配收入 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.增加移民可支配收入 2.维护移民信访稳定 3.提高移民对后期扶持政策实施满意度 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直补受益移民（人） | 直补资金移民人数 | 3113人 | 国发【2006】17号文 |
|  | 质量指标 | 支出的合规率 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法 | 100% | 国发【2006】17号文 |
|  | 时效指标 | 按预算支出进度安排 | 2021年6月底完成发放 | 100% | 国发【2006】17号文 |
|  | 成本指标 | 预期资金 | 用于移民2021年直补资金 | 148万元 | 国发【2006】17号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直补资金 | 增加移民收入 | 600元 | 国发【2006】17号文 |
|  | 社会效益指标 | 促进移民稳定 | 劝返信访数量 | ≥20人次 | 国发【2006】17号文 |
|  | 生态效益指标 | 扶持收益移民 | 受益移民 | 3113人 | 国发【2006】17号文 |
|  | 可持续影响指标 | 移民稳定生产发展，提高生活质量 | 促进社会稳定 | ≥90% | 国发【2006】17号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策满意程度 | ≥98% | 国发【2006】17号文 |