
昌黎县中小学电（气）代煤供暖PPP项目绩效再评价（三年）

再

评

价
报

告

委托单位：昌黎县财政局

咨询机构：北京中建政研信息咨询中心

日期：二零二零年十一月

昌黎县中小学电（气）代煤供暖PPP项目绩效再评价（三年）结果表
	序号
	项目内容

	一
	煤改气供暖绩效再评价结果

	1.1
	评分结果
	92.44
	评级结果
	优

	二
	煤改电供暖绩效再评价结果

	2.1
	评分结果
	92.66
	评级结果
	优

	签字盖章
	实施机构：昌黎县教育和体育局

年   月   日

	
	项目公司：昌黎县碣阳热力有限责任公司

年   月   日
	咨询机构：北京中建政研信息咨询中心

年   月   日


一、项目基本情况

（一）项目及评价工作概况

1、项目及评价工作实施背景

（1）项目立项背景及意义

随着昌黎县的不断建设，需要对县域内的供热进行集中规划。按照供热负荷，建设相应规模的电（气）代煤供暖工程。根据热负荷调查统计，昌黎县目前由于锅炉运行年限较长，燃烧效率低，燃料消耗量大，锅炉多数未配备脱硫、脱硝、除尘等烟气净化设备，污染物排量大，采暖期运行期间对周边环境污染极为严重。学校电（气）代煤供暖项目的建设，将作为昌黎县的热源点，为昌黎县的发展提供基础保障，是认真落实省委省政府关于推进大气污染综合治理，坚决打好蓝天保卫战相关要求，以减少大气污染，创造良好环境，提升人民群众幸福指数为目标，推广使用清洁能源，全面消除燃煤污染，加快推进滨海强县、健康之都建设步伐，故此项目的建设迫在眉睫。

2、PPP模式基本安排
（1）项目名称

昌黎县中小学电（气）代煤供暖PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）

（2）项目实施机构

昌黎县教育和体育局

（3）项目政府方出资代表

昌黎县滨海资产运营有限责任公司

（4）项目建设地点

项目位于昌黎县农村学校校内，学校原址交通便利、地势平坦、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜，且没有与威胁学生安全的场所毗邻。

（5）项目建设内容

本项目是将燃煤锅炉改造为燃气锅炉或者煤改电装置，共涉及86所农村学校，取暖面积共计297245m2。

其中18所学校采用燃气锅炉取暖，项目总面积145451m2，原有锅炉房内采暖设备、采暖设备配电及控制系统（含群控系统），排污系统改造，通风系统改造，锅炉房改造，锅炉房内所有热力管线施工至锅炉房内外1.5米处原有设备拆除，锅炉房内及附属设备间内照明系统。项目锅炉原为燃煤锅炉，再在实际运行中热效率低，能源浪费大，排尘浓度大，烟气含硫量高，对大气污染严重。天然气是目前世界上最淸洁的燃料，它燃烧充分，产生的灰份、含硫量和含氮量比燃煤低的多。同时，气体燃料迎过管道输送，可极大的减小劳动强度，改善劳动条件，降低运行成本。 

一级行业：市政工程；

二级行业：供暖。

（7）项目投资

1）根据可研报告：

根据本项目工程规划设计方案确定的建筑面积，结构、建设标准及有关费用需要，参照国家、地方及有关部门建设项目概算编制方法，概算指标以及其它有关规定进行估算，项目估算总投资为6208.77万元。

2）根据竣工结算审计报告：

工程报审总造价6901万元，审后总造价5701万元，审减额1200万元，审减率17.39。其中煤改气部分报审造价1846万元，审后造价1611万元，审减率12.74%。煤改电部分报审造价4954万元，审后造价3980万元，审减率19.52%。

（8）运作模式

本项目采用BOT运作方式，由项目实施机构依照法定程序选定优秀的社会资本，由政府指定国有公司代表政府出资与社会资本出资组建项目公司（SPV），由政府方授予项目公司本项目的特许经营权，在合作期结束后由项目公司将本项目所有资产无偿移交给政府指定机构。项目公司在特许经营期内负责本项目的规划设计、建设、投融资、运营维护和更新改造项目设施。

（9）回报机制

本项目采用使用者付费+可行性缺口补助的回报机制。并搭配绩效付费机制。

项目公司按照项目协议约定为学校提供供热服务，本项目供暖大部分为昌黎县中小学取暖费属于财政拨款范围，另一部分为学校教职工住宅，按照当地取暖费收取，属于使用者付费。

可行性缺口补助部分根据项目公司运营情况进行定期评价，如果项目公司提供的服务未达到合同约定的标准，政府的补助将进行相应扣减。

项目公司每年供暖期结束后30天内按照实施机构要求报送项目公司收入及运营情况。项目公司开具账单或者付款通知，由县教育和体育局审核账单并报送财政局，财政局根据实施机构运维绩效再评价结果，对付费金额进行调整后安排支付。如遇到重大天气变化导致的运营成本，主要是外购原料成本的明显增多或减少，由项目公司报送书面说明，并由县财政局审核通过，对当期政府付费进行相应调整。

财政付费支出列入经人大审议的政府财政预算。

（10）合作期限

项目实际建设期，2017年9月到2017年11月；

项目实际运营期，2017年11月到2037年11月。

（11）投融资结构

本项目总投资5767.34万元，项目资本金占比25%，约为1441.83万元人民币。项目公司注册资本按照项目总投资的25%进行设立，约1441.83万元。政府方出资代表持有2%股权，现金出资约28.84万元；社会资本持有项目公司98%股权，现金出资约1413万元。

（12）中标社会资本方

北京科诺中能环保科技有限公司基本情况如下：

公司名称：北京科诺中能环保科技有限公司；

营业期限：2017-08-01 至 2047-07-31；

统一社会信用代码：91110114MA00GUWMXD；

企业类型：有限责任公司（自然人独资）；

注册资本：3000万元人民币；

注册地址：北京市昌平区回龙观镇回龙观东大街336号院2号楼7层710；

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、锅炉及配件、计算机软件及辅助设备；维修锅炉；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

北京嘉洁能科技股份有限公司基本情况如下：

公司名称：北京嘉洁能科技股份有限公司；

营业期限：2003-07-17 至 -2023-07-16；

统一社会信用代码：9111011275263185XG；

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

注册资本：11000万元人民币；

注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号23号楼；

经营范围：节能技术推广；应用软件的技术推广；销售仪器仪表、专用设备、电子产品、建筑材料、应用软件、机械设备及配件；软件开发；计算机系统集成；水污染治理；合同能源管理；电能替代设备、空气源热泵、固体电蓄能机组、蓄热电采暖设备、蓄热式电采暖散热器的技术推广；低压产品的技术开发；零售电能替代专用设备、空气源热泵专用设备、固体电蓄能机组专用设备、蓄热电采暖专用设备、蓄热式电采暖散热器专用设备、太阳能专用设备、水处理专用设备；委托生产、销售蓄热式电暖器、水储热专用设备、空气源热泵专用设备、相变储热专用设备、电采暖散热器专用设备、电能替代专用设备、低氮燃烧器、燃气热水器、燃气壁挂炉、水储热电采暖炉、太阳能空气源热泵、太阳能土壤源热泵、相变储热电采暖炉、电磁式电采暖炉、固体电蓄能供热装置、燃气表、固体蓄热机组、蓄热式电暖器、水蓄热机组、空气源热泵、相变储热设备、电子速热装置、电极式热源装置、电磁式采暖炉、发热线缆、碳纤维电暖器、碳晶电暖器、直热式电暖器、导热油电热设备、蒸汽电热设备；技术服务；供热服务；组装加工IC卡智能水表、热量表、智能控制阀；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（13）项目公司

项目公司基本情况如下：

公司名称：昌黎县碣阳热力有限责任公司；

营业期限：2018-03-21 至 2068-03-20；

统一社会信用代码：91130322MA09WENM49；

企业类型：其他有限责任公司；

注册资本：1500万人民币；

注册地址：昌黎县昌黎镇韩愈大街南侧（泰安盛世32-3底商）；

经营范围：热力生产与供应；新能源供热技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锅炉维修；热力管网施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（14）第三方绩效再评价机构

2020年8月昌黎县财政局授权北京中建政研信息咨询中心开展昌黎县中小学电（气）代煤供暖PPP项目绩效再评价（三年）再评价咨询服务工作。第三方绩效再评价机构机构情况如下：

公司名称：北京中建政研信息咨询中心

企业类型：股份合作制

营业期限：2014-06-24至2034-06-23

统一社会信用代码：91110108306365440K

经营范围：经济贸易咨询；工程勘察设计；建设工程项目管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术咨询、技术开发；文化咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；房地产咨询；计算机系统服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；市场调查；销售文化用品、计算机、软件及辅助设备；投资咨询；投资管理；项目管理；企业策划；企业管理；招标代理；人力资源服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

项目组织及管理
1、实施机构

（1）基本情况

单位名称：昌黎县教育和体育局

（2）绩效管理职责

项目实施机构是PPP项目绩效评价的主体。实施机构作为公共事务的管理者，承担对项目公司和社会资本的监管职责，是绩效评价体系的构建者和监督的执行者；其次，实施机构作为公共服务的提供者，也有义务接受社会公众的监督。

实施机构负责协调相关政府机构，同时组织社会资本方、第三方专业咨询机构、专家团队，组建项目绩效评价体系的构建，对项目进行依法依规评价，建立PPP 项目绩效评价常态机制，在开展PPP项目绩效评价的过程中，确保评价过程科学客观、公开公正，形成真实有效的绩效评价报告。

在项目年度绩效评价工作完成后，如涉及政府付费，则由实施机构向财政部门提出书面付费申请，并随附年度绩效评价报告和相关证明材料。实施机构需保证付费申请及年度绩效评价报告的真实性。

（3）绩效再评价参与内容

财政绩效再评价工作中，实施机构主要参与内容包括：1）配合提供相关项目资料；2）配合进行现场访谈；3）配合开展现场考核；4）针对绩效再评价报告初稿提出修改意见；5）按照绩效再评价报告及整改报告进行整改完善。

2、社会资本方

（1）中标社会资本

北京科诺中能环保科技有限公司和北京嘉洁能科技股份有限公司。

（2）项目公司

昌黎县碣阳热力有限责任公司

（3）绩效管理职责

PPP项目公司是绩效评价的对象。PPP 项目公司应严格按照已签订的PPP合同的约定，负责本项目的设计、建设、运营、维护、移交等工作,评价方旨在通过对项目公司的设计、融资建设、运维、移交等内容开展系统性评价，以期在监督项目公司和社会资本方履约的同时，激励社会资本提高公共服务的质量和效率。项目公司应按照绩效评价工作方案的要求，在约定的绩效评价时间前向实施机构递交绩效评价申请文件，同时积极配合实施机构的绩效评价工作。

（4）绩效再评价参与内容

财政绩效再评价工作中，社会资本方主要参与内容包括：1）配合提供相关项目资料；2）配合进行现场初步访谈；3）提前安排专人配合现场评价；4）提前按照评价要求准备好相关资料；5）针对绩效再评价报告初稿提出修改意见；6）按照绩效再评价报告及整改报告进行整改完善。

4、财政部门

（1）基本情况

单位名称：昌黎县财政局。

（2）绩效管理职责

PPP 项目本级财政部门是政府付费和可行性缺口补助的支付主体。财政部门主要承担监督管理的职责，需会同行业主管部门一起完成绩效评价，并按绩效评价结果及时拨付相关支出。对于绩效评价达标的项目，及时足额支付；绩效评价不达标的项目，按照约定扣减相应费用或补贴；对于无绩效评价机制的项目不予安排财政资金。财政部门要会同审计部门加强PPP项目绩效监督管理，对绩效评价结果的真实性和准确性进行复核，必要时可组织开展再评价。

（3）绩效再评价参与内容

财政绩效再评价工作中,财政局主要工作内容包括：1）配合提供相关项目资料；2）配合进行现场访谈；3）提前安排专人参与初次评价；4）参与进行财政绩效再评价内业资料检查，参与进行财政绩效再评价外业现场检查；5）针对绩效再评价报告初稿提出修改意见；6）批复绩效再评价报告及整改报告；7）下发绩效再评价报告及整改报告。

（三）项目实施情况

昌黎县财政局及教育和体育局于2017年8月聘请第三方河北正启企业管理咨询有限公司出具了《秦皇岛昌黎县“学校燃煤锅炉改造”工程PPP项目物有所值评价报告》及《秦皇岛昌黎县“学校燃煤锅炉改造”工程PPP项目财政承受能力论证》并于22日予以批准。

昌黎县政府于 2017年 10月12日对《昌黎县中小学电（气）代煤供暖PPP项目实施方案》进行了批复。

昌黎县教育和体育局于 2018年 1月 15日通过公开招标的方式选择北京嘉洁能科技股份有限公司与北京科诺中能环保科技有限公司联合体作为本项目的特许经营中标人。

昌黎县政府于2018年 1月 22日对《昌黎县中小学电（气）代煤供暖PPP项目合作协议》进行了批复并同意签署。

北京嘉洁能科技股份有限公司与北京科诺中能环保科技有限公司联合体和昌黎县滨海资产运营有限责任公司根据中国相关法律于2018年 3月 21日在昌黎县正式注册成立了昌黎县碣阳热力有限责任公司，并签署了《昌黎县中小学电（气）代煤供暖PPP项目合作协议》。

项目目前已经经过了2017-2018、2018-2019、2019-2020三个完整的供暖季。期间没有重大的变更情况，只是部分学校涉及了撤立合并。

（四）付费核算情况

2017-2018、2018-2019、2019-2020年度供暖服务费结论表

	序号
	项目
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	合计

	一
	煤改气供暖
	
	
	
	

	1.1
	测算付费总额
	846.69
	902.42
	600.60
	2349.71

	1.2
	使用者付费总额
	4.00
	4.00
	4.00
	12.01

	1.3
	付费复核核减金额
	13.71
	0.00
	0.00
	13.71

	1.4
	绩效评价得分
	100.00
	100.00
	100.00
	300.00

	1.5
	绩效付费比例
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	

	1.6
	运营维护绩效费用
（1.1-1.2-1.3）*1.5
	828.98
	898.42
	596.60
	2323.99

	二
	煤改电供暖
	
	
	
	

	1.1
	测算付费总额
	848.04
	899.34
	680.45
	2427.83

	1.2
	使用者付费总额
	3.93
	3.44
	3.44
	10.80

	1.3
	付费复核核减金额
	19.95
	0.00
	0.00
	19.95

	1.4
	绩效评价得分
	88.00
	100.00
	98.50
	286.50

	1.5
	绩效付费比例
	95.00%
	100.00%
	100.00%
	2.95

	1.6
	运营维护绩效费用
（1.1-1.2-1.3）*1.5
	782.95
	895.90
	677.01
	2355.87

	三
	支付总额合计
	1611.93
	1794.32
	1273.61
	4679.86


（五）绩效评价实施情况
2017-2018、2018-2019、2019-2020年度，实施机构根据签署的PPP项目合同中约定的绩效评价指标体系进行考核，其中考核内容包括：维修响应时间、恢复供暖时间、供暖温度、满意度，实施机构每年每年供暖期间进行供暖温度检测并记录，供暖结束集中向各供暖学校校长调查满意度情况并记录。

根据实施机构提供的2017-2018、2018-2019、2019-2020年度，煤改气和煤改电各自的绩效评价报告，其中，煤改气在3个供暖服务周期内绩效评价结果都是100分；煤改电3个供暖季绩效评价结果分别为88、100、98.5分。

二、绩效再评价工作情况

（一）绩效再评价目的

PPP 绩效再评价是 PPP 项目全生命周期绩效管理的重要环节，是各级财政预算管理的重要组成部分，也是 PPP 项目规范运作的必然要求。通过开展 PPP 绩效再评价工作，将绩效再评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现 PPP 项目实施过程中存在的问题。实现如下目的：

1、提供依据。了解项目绩效目标的完成情况，为项目公司（或社会资本方）完善管理制度、优化技术方案、加强项目后续管理提供依据；为政府付费与奖惩、价格调整、项目移交及总结项目实施提供依据；为类似项目提供决策参考。

2、提高效果。将绩效再评价结果与政府付费及奖惩、价格调整有机结合，激励项目公司（或社会资本方）进行制度创新、技术创新和管理创新，以提升项目质量、效率和管理水平，实现公共利益最大化，促进PPP项目顺利实施。

3、强化监管。政府通过绩效再评价检验项目试试效果、总结经验教训、制定风险对策，进一步完善PPP项目合同与政府监管体系，确保更好地实现项目整体公共产品、服务质量与效率目标。

4、规范运作。通过项目绩效再评价，为将来制定PPP行业标准（或规范）积累数据和总结经验，有利于推动PPP项目规范化运作。

绩效再评价原则

1、科学规范原则。依据国家相关法律、法规和政策制度及项目合同的约定开展绩效再评价工作；采用定量与定性分析相结合的方法，评价指标要科学客观，基础数据要真实准确。

2、公正公平原则。绩效再评价工作要坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，以事实为依据，公平合理开展评价工作；评价结果要依法公开，接受监督。

3、目标导向、各方参与原则。以项目绩效目标作为绩效再评价工作的起点和评价标准；在评价过程中推动利益相关方积极参与。

4、重要性原则。优先选择最能代表和反映项目产出及效果的核心目标与指标，关注对实现绩效目标有重要影响的核心指标。

5、绩效相关原则。绩效再评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效再评价方法

1、绩效再评价调查方法

（1）案卷研究

案卷研究是对现有的项目资料、国家及地方出台的发展政策和战略规划、各种相关的研究报告和咨询报告等文档资料进行研究，并从中寻找有价值的数据的过程。PPP项目主要研究文件包括政策法律文件，区域发展及产业规划文件、项目策划文件、项目评估文件、项目采购文件、项目管理手册、项目进度报告、项目完工报告、项目中期评估报告、同类项目案例等。案卷研究要注意对同一绩效再评价指标在不同文件中的数据进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则要分析差异的原因，并且在座谈会、实地调研中进行核查，最后确定选择使用的数据。在本项目绩效再评价中，需要收集的资料包括以下三个方面。

1）法律政策、标准规范

项目所在区域国民经济与社会发展规划、方针政策。项目相关行业政策、行业标准及专业技术规范。与项目公司组建、经营相关的法律法规和规章制度。项目所在地各级政府财政部门关于财政支出绩效再评价的管理办法与规定，以及关于PPP项目绩效再评价的管理办法与规定。其他相关资料。

2）项目公司基本资料

项目公司发展规划、年度工作总结、工作计划、工作目标。项目公司内控管理制度，主要财务和资产资料，包括业务管理制度、流程管理制度、人事管理制度、财务管理制度、审计报告、资产清单等。项目公司竣工验收报告、竣工财务决算、纳税证明文件和有关财务资料。上级部门和单位审查报告及财政监督检查报告。绩效自评报告、上年度绩效再评价报告相关总结报告。其他相关资料。

3）各工作阶段相关资料
在PPP项目开展绩效再评价过程中，需要根据项目实际情况，补充收集项目各工作阶段所形成的相关资料，本项目资料收集情况详见附件一附表1昌黎市PPP项目履约管理及建设期绩效考核工作资料收集清单。

（2）资料收集与数据填报

评价小组向项目实施机构、政府出资代表、社会资本方、项目公司、项目监管部门等相关单位收集相关资料。在对PPP项目的批准文件、产权证明、财务报表等资料进行收集时，评价小组需核对原件；对于书面文件，评价小组需要注意甄别真伪，确认书面资料的真实性、准确性和可靠性；对于部分资料，评价小组还可以前往出具文件的单位或部门进行独立验证或采用电话调查、函证、分析性复核、第三方佐证的方式进行验证。另外，为了便于对数据进行梳理与汇总，评价小组可以设计相关表格，并协助项目实施机构、政府出资代表、社会资本方、项目公司、项目监管部门等相关单位进行填写。

（3）实地调研

实地调研包括访谈和现场勘查。

1）访谈
访谈是指调查人员与调查对象相关人员之间直接进行面对面谈话和交流，获得调查所需信息，对有关问题进行阐述或交换意见。访谈前需要做好访谈对象的选择，以及准备重点沟通问题的清单，访谈期间需要做好访谈记录。该访谈需要根据调查的内容范围围绕主要问题展开，访谈内容通常为开放式提问，问题一般要简明扼要、具体直接。

2）现场勘查
现场勘查是指通过询问、核对、勘查、检查、观察等方法进行调查，并形成相关调研记录，获取绩效再评价工作需要的基础资料。现场勘查对于尽职调查非常重要。调查人员通常需要亲临PPP项目所在地或调查目的地，详细查看项目地理方位、交通条件、环境设施、项目实施进度等，增强对项目的感性认识，获得项目的第一手资料。

①开展实地调研前，评价小组需制定实际调研提纲，确定调研对象、调研日程安排、调研问题等。

②评价小组应从项目利益相关方中确定访谈对象，包括项目的管理人员、实施人员、项目收益者，以及参与项目立项、决策、实施、管理的行业专家，还有类似PPP项目管理者等。

③调研结束后需要对调研记录进行整理与分析，调研记录可以作为绩效再评价报告附件和工作底稿。

（4）座谈会

1）座谈会通常是由多人聚到一起在一个主持人的引导下对某一主题进行深入讨论。座谈会不同于一问一答式的访谈，因为是多人讨论，在有经验的主持人的引导下，受访者互相之间有一个互动作用，一个人的反应会成为对其他人的刺激，这种互动作用会产生比同样数量的人做单独陈述时所能提供的更多的信息。

2）应选择参与熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员作为座谈会邀请对象，确保参与人员能够为绩效再评价提供有效信息。

3）围绕事先设计好的问题清单有针对性地进行讨论，做好会议记录，注意座谈会参与者对问题答案是否达成共识。如果没有达成共识，会后需与参与者进一步沟通核实。

4）座谈会结束后应当对会议记录进行整理与分析，会议记录可以作为绩效再评价报告附件和工作底稿。

（5）问卷调查

1）问卷调查是指通过制定详细周密的问卷，要求被调查者据此进行回答以收集资料和数据的方法。所谓问卷是一组与研究目标有关的问题，说是一份为进行调查而编制的问题表格，又称调查表。

2）问卷设计通常遵循客观性、合理性、必要性、逻辑性、明确性、自愿性等原则，尽量避免主观臆断人为导向，问卷数据便于整理与分析。

（3）根据项目具体情况进行抽样，抽样方法通常包括分层抽样、非等概率抽样、多阶抽样、整群抽样、系统抽样。

4）问卷调查结束后需要对问卷调查结果进行整理和分析，问卷调整的格式及汇总信息可以作为绩效再评价报告附件和工作底稿。

2、绩效再评价研究方法

目前PPP项目采用的绩效再评价方法，主要有投入产出对比法、比较分析法、因素分析法、最低成本法和公众评判法，从原理上来说，这些评价方法在PPP项目绩效再评价基本上都可以适用。

（1）投入产出对比法,是指将项目绩效再评价期内的项目投入与产出进行对比分析，以评价绩效目标达成情况。

（2）比较分析法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法，是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

遵守契约精神、按合同办事是PPP项目的显著特征，因此，PPP项目的绩效再评价必须以PPP项目合同约定的绩效目标的实现程度作为核心考量标准，通常可以将以绩效目标为标准的比较分析法作为主要评价方法，将其他评价方法作为辅助方法。无论采用哪种评价方法都必须既有定量评价也有定性评价，才能对PPP的绩效实现情况做出客观、全面、系统的评价。

（四）绩效再评价主体、对象、范围、时段及结果应用

1、绩效再评价主体

昌黎县财政局。

2、绩效再评价对象

昌黎县碣阳热力有限责任公司，其中，由于本项目煤改电和煤改气部分各自分别单独运营管理。所以，绩效再评价中对于煤改电部分和煤改气部分各自单独，采用相同指标进行评价。

3、绩效再评价内容

此次绩效再评价通过前期和实施机构，以及项目公司详细的沟通，在原PPP项目合同的基础上，按照财金（2020）13号文，系统性完善了评价指标体系，以此作为此次绩效再评价，以及未来实施机构考核评价项目公司的指标体系。所以，此次绩效再评价内容包括：项目公司组织结构、项目公司制度规章、行项目公司财务管理、项目公司档案管理、供暖温度、供暖维修、供暖成本控制、供暖安全、社会生态效益、运行管理可持续性、服务对象满意度。

4、绩效再评价时段

此次绩效再评价时段主要针对已经结束的2017-2018、2018-2019、2019-2020供暖年度。

5、绩效再评价结果应用

（1）三年运营期绩效情况评级

根据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号，专家根据绩效评价打分结果，进行评级，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（2）整改完善

根据专家评价中发现的包括项目公司运营管理、项目运营维护等方面的问题，由专家提出问题以及相关整改完善意见。项目公司根据相关整改完善要求，在后续运营年度内进行逐步完善。

（3）绩效管理指标体系的梳理完善

专家根据指标进行实际打分过程中，发现的指标设置问题，包括：指标描述、指标扣分办法、指标评价标准、指标数据来源等方面。由专家提出相关修改完善意见，修改完善后的指标体系，实施机构和项目公司选择性采纳后，将在以后年度进行使用。

（4）实施机构监管内容的梳理完善

专家评价中发现的包括项目公司运营管理、项目运营维护等方面的问题，专家可以针对性的提出监督规范意见。后续年度内，实施机构更加针对性的履行相关监管职能。
（五）绩效再评价指标体系

本项目通过再评价，进一步系统性的构建了未来实施机构评价项目公司的指标体系，同时也将作为此次绩效再评价的指标体系。其中，煤改气和煤改电部分各自分别单独运营管理。所以，绩效再评价中对于煤改电部分和煤改气部分各自单独，采用相同指标进行评价。具体打分指标详见下表：

（六）绩效再评价实施过程

1、绩效再评价人员构成
（1）第三方绩效再评价机构人员

2020年8月昌黎县财政局授权北京中建政研信息咨询中心开展昌黎县中小学电（气）代煤供暖PPP项目绩效再评价（三年）再评价咨询服务工作。相关人员构成包括：徐建成、李乐、王若辰。

（2）政府方绩效再评价人员

此次绩效再评价政府方由财政局牵头，教育和体育局配合参与，相关人员构成包括：韩东盛、赵国光。

（3）专家组人员

	姓名
	单位名称
	专业

	杜峰
	中国节能环保集团
	投融资

	刘满才
	中建政研集团
	工程

	周洪
	北京市市政工程设计研究总院有限公司
	供暖

	冀辉涛
	中建政研集团
	管理

	孙广藩
	北京中科通用能源环保有限公司
	供暖


（4）项目公司主要配合人员

此次绩效再评价，项目公司煤改气部分和煤改电部分分别派出主要负责人员配合参与，相关人员构成包括：刘长铁、黄永辉。

3、绩效再评价工作实施流程

	阶段
	序号
	工作事项
	单位职责
	成果文件
	时间安排

	
	
	
	财政局
	教育局
	项目公司
	咨询机构
	
	

	前期准备阶段
	1
	签署绩效再评价咨询服务合同
	1.作为甲方签署服务合同。
	
	
	1.作为乙方签署服务合同。
	《绩效再评价咨询服务合同》
	8月25日

	
	2
	编制绩效再评价初步工作计划
	1.配合提供相关项目资料。
	1.配合提供相关项目资料。
	1.配合提供相关项目资料。
	1.编制资料收集清单；

2.编制推进计划；

3.编制尽调、访谈清单；

4.编制绩效再评价启动会会议通知草案。
	《绩效再评价初步工作计划》（包括：推进流程、资料清单、启动会会议安排）
	8月26日

--9月3日

	
	3
	下发财政绩效再评价启动会通知及会前准备
	1.修改后下发财政绩效再评价工作启动会的通知；

3.针对资料收集清单和推进计划提前准备相关问题。
	1.提前按照资料收集清单准备相关资料；

2.针对资料收集清单和推进计划提前准备相关问题。
	1.提前按照资料收集清单准备相关资料；

2.针对资料收集清单和推进计划提前准备相关问题。
	1.提前准备后续访谈及资料收集相关工作。
	《绩效再评价启动会会议通知》及相关材料
	9月4-7日

	资料收集阶段
	4
	召开财政绩效再评价启动会议
	1.针对财政绩效再评价推进流程提出建议；

2.针对资料收集清单提出建议。
	1.初步介绍项目参与基本情况；

2.针对财政绩效再评价推进流程提出建议；

3.针对资料收集清单提出建议。
	1.初步介绍项目参与基本情况；

2.针对财政绩效再评价推进流程提出建议；

3.针对资料收集清单提出建议。
	1.介绍财政绩效再评价推进流程；

2.介绍资料收集清单；

3.针对推进流程和资料收集清单问题进行答疑；

4.针对推进流程和资料收集清单建议修改完善；

5.建立起和各部门的对接关系。
	《财政绩效再评价启动会议会议纪要》、各方确认后的《财政绩效再评价推进流程》
	9月8日

	
	5
	初步访谈和资料收集
	1.配合进行现场初步访谈；

2.配合提供相关资料。
	1.配合进行现场初步访谈；

2.配合提供相关资料。
	1.配合进行现场初步访谈；

2.配合提供相关资料。
	1.进行现场访谈；

2.现场收集相关资料；

3.整理汇总相关资料。
	《财政绩效再评价现场访谈纪要》、项目相关档案资料
	9月8日

--9日


	阶段
	序号
	工作事项
	单位职责
	成果文件
	时间安排

	
	
	
	财政局
	教育局
	项目公司
	咨询机构
	
	

	绩效再评价工作方案制定阶段
	6
	编制绩效再评价工作方案初稿
	1.配合补充进行电话访谈；

2.配合补充提供相关资料。
	1.配合补充进行电话访谈；

2.配合补充提供相关资料。
	1.配合补充进行电话访谈；

2.配合补充提供相关资料。
	1.补充收集相关资料；

2.补充进行电话访谈；

3.编制财政绩效再评价指标体系；

4.编制绩效评价再评价工作方案初稿。
	《绩效评价再评价工作方案初稿》
	9月10日-10月10日

	
	7
	绩效再评价工作方案初稿征求意见及修改完善
	1.针对绩效再评价工作方案初稿提出修改意见。
	1.针对绩效再评价工作方案初稿提出修改意见。
	1.针对绩效再评价工作方案初稿提出修改意见。
	1.下发各单位绩效再评价工作方案初稿征求意见；

2.组织专家，就绩效再评价工作方案初稿征求意见。

3.根据财政绩效再评价工作方案的优化建议进行完善。
	《绩效评价再评价工作方案初稿的征求意见汇总》、《绩效评价再评价工作方案终稿》
	10月11日-10月30日

	现场考评阶段
	8
	下发财政绩效再评价考核通知及考核前准备
	1.确定财政绩效再评价考核的时间安排；

2.提前安排专人参与初次考核。
	1.提前安排专人参与后续的考核；

2.提前按照考核要求准备好相关资料。
	1.提前安排专人配合现场考核；

2.提前按照考核要求准备好相关资料。
	1.下发财政绩效再评价考核通知；

2.组织联系相关专家；

3.选取外业现场核查地点。
	《财政绩效再评价现场考核通知》
	10月31日

	
	9
	组织专家进行内业资料检查评价
	1.参与进行财政绩效再评价内业资料检查。
	1.参与进行财政绩效再评价内业资料检查。
	1.配合进行财政绩效再评价内业资料检查。
	1.组织专家进行财政绩效再评价内业资料检查、打分、指出扣分原因、指出整改意见。

1.组织专家进行项目成本费用审核。
	《财政绩效再评价现场考核内业考核结果汇总》
	11月2日

	
	10
	组织专家进行项目外业现场核查评价
	1.参与进行财政绩效再评价外业现场检查。
	1.参与进行财政绩效再评价外业现场检查。
	1.配合进行财政绩效再评价外业现场检查。
	1.组织专家进行财政绩效再评价外业现场检查、打分、指出扣分原因、指出整改意见。

2.组织专家进行项目运营情况核查。
	《财政绩效再评价现场考核外业考核结果汇总》
	11月3日


	阶段
	序号
	工作事项
	单位职责
	成果文件
	时间安排

	
	
	
	财政局
	教育局
	项目公司
	咨询机构
	
	

	绩效再评价报告编制及反馈阶段
	11
	编制绩效再评价报告初稿
	1.配合补充提供相关资料；

2.配合就相关问题进行电话交流。
	1.配合补充提供相关资料；

2.配合就相关问题进行电话交流。
	1.配合补充提供相关资料；

2.配合就相关问题进行电话交流。
	1.补充收集相关资料；

2.补充进行电话访谈；

3.编制财政绩效再评价报告初稿；
	《绩效再评价报告初稿》
	11月4日-11月12日

	
	12
	绩效再评价报告初稿征求意见及修改完善
	1.针对绩效再评价报告初稿提出修改意见。
	1.针对绩效再评价报告初稿提出修改意见。
	1.针对绩效再评价报告初稿提出修改意见。
	1.下发各单位绩效再评价报告初稿征求意见；

2.组织专家，就绩效再评价报告初稿征求意见。

1.根据绩效再评价报告优化建议，完善形成财政绩效再评价报告。
	《绩效再评价报告初稿的征求意见汇总》、《绩效再评价报告终稿》
	11月12日之后


三、绩效再评价分析及结论

（一）煤改气（电）绩效再评价扣分原因分析

根据专家打分手册原因，煤改气（电）主要扣分指标以及扣分原因如下：

1、二级指标组织管理，下设包括组织机构设计中的部门人员配备和人员管理中的技能培训，项目公司只是口头表述了具备相关人员结构，每年都开展相关培训活动。但是由于项目公司相关人员未提供相关可以依据的参考资料，因此酌情扣除此部分分数。

2、二级指标财务管理，下设包括会计制度建设和财务支出审核，项目公司只是口头表述了建立了完善的会计制度，并严格执行相关财务支出审核制度。但是由于项目公司相关人员未提供相关可以依据的参考资料，因此酌情扣除此部分分数。

3、二级指标服务质量制度管理，下设包括制度建设，根据实地调研（详见附件三），以及项目公司只是口头表述，项目公司建立了相关服务质量制度管理制度。但是由于项目公司相关人员未提供相关可以依据的参考资料，以及相关制度并不完善，因此酌情扣除此部分分数。

4、二级指标档案管理，下设包括档案制度建立、档案人员管理，以及档案资料分类摆放，根据实地调研（详见附件三），项目公司建立了档案管理体系。但是，由于项目公司相关人员未提供相关可以依据的参考资料，以及相关制度并不完善，因此酌情扣除此部分分数。

5、二级指标项目维护，下设响应时间指标，根据实施机构前三年度的绩效评价结论，以及项目前三年度满意度反馈情况，项目公司维修响应满足实施机构的要求。但是由于项目公司以及实施机构相关人员未提供相关可以依据的参考资料，因此酌情扣除此部分分数。

6、二级指标项目维护，下设恢复供暖时间指标，根据实施机构前三年度的绩效评价结论，以及项目前三年度满意度反馈情况，项目公司维修恢复供暖时间满足实施机构的要求。但是由于项目公司以及实施机构相关人员未提供相关可以依据的参考资料，因此酌情扣除此部分分数。

7、二级指标成本效益，下设成本控制指标，项目公司未能提供可供打分的财务审计报告，专家根据2017-2018、2018-2019年度运营成本审计报告定性判断，项目公司成本控制较差，因此酌情扣除此部分分数。

8、二级指标安全保障，下设安全制度建设和安全检修，项目公司只是口头表述了具备具有完备的安全制度，以及定期开展安全检修。但是由于项目公司相关人员未提供相关可以依据的参考资料，因此酌情扣除此部分分数。

9、二级指标可持续性，下设运行可持续性指标，专家根据实地调研（详见附件三）以及相关资料查阅，项目公司在运行管理方面需要进行提高，因此酌情扣除此部分分数。

10、其他指标包括：供暖温度、生态影响、社会影响、满意度，专家根据实地调研（详见附件三），和相关资料查阅，认为完全满足考核要求，所以未进行扣分。

（二）煤改气绩效再评价得分汇总
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	得分

	
	
	
	
	刘满财
	冀辉涛
	孙广藩
	周洪
	杜峰
	平均分

	管理（1.3分）
	组织管理0.5分）
	组织机构（0.2分）
	基本要求（0分）
	组织结构
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	0.02

	
	
	
	
	部门设立
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	部门分工
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	部门人员配备（0.2分）
	
	
	
	
	
	

	
	
	人员管理（0.3分）
	技能培训（0.3分）
	0.00
	0.20
	0.00
	0.00
	0.10
	0.06

	
	财务管理0.3分）
	会计核算（0.3分）
	基本要求（0分）
	会计制度建设
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	0.02

	
	
	
	财务支出审核（0.3分）
	
	
	
	
	
	

	
	服务质量制度管理（0.3分）
	制度建设（0.3分）
	制度建设（0.3分）
	0.10
	0.20
	0.10
	0.00
	0.10
	0.10

	
	档案管理（0.2分）
	档案管理基本要求

（0分）
	基本要求（0分）
	档案管理制度
	0.00
	0.00
	0.10
	0.00
	0.10
	0.04

	
	
	
	
	专职管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	档案管理实施

（0.2分）
	档案资料分类摆放（0.2分）
	
	
	
	
	
	

	产出（88.7分）
	项目运营（60分）
	供暖温度（60分）
	室内教学期间供暖温度（60分）
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00

	
	项目维护（27分）
	维修响应及恢复（27分）
	响应时间（12分）
	10.00
	9.00
	8.00
	12.00
	7.00
	9.20

	
	
	
	恢复供暖时间（15分）
	设备及地上管道
	12.00
	11.00
	12.00
	15.00
	12.00
	12.40

	
	
	
	
	地埋管道
	
	
	
	
	
	

	
	成本效益（0.2分）
	档案管理基本要求（0分）
	成本管理制度
	0.00
	0.00
	0.00
	0.20
	0.10
	0.06

	
	
	成本控制（0.2分）
	成本单价上限控制（0.2分）
	
	
	
	
	
	

	
	安全保障（1.5分）
	基本要求（0分）
	安全管理规章制度
	0.50
	0.50
	0.00
	1.50
	0.50
	0.60

	
	
	安全预防措施（1.5分）
	安全检修（1.5分）
	
	
	
	
	
	

	效果（10分）
	生态影响（0.3分）
	环保处罚（0.3分）
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30

	
	社会影响（1.5分）
	安全事故（1.5分）
	1.50
	1.50
	1.50
	1.50
	1.50
	1.50

	
	可持续性（0.2分）
	运行可持续性（0.2分）
	0.10
	0.10
	0.20
	0.20
	0.10
	0.14

	
	满意度（8分）
	用户评价满意度（8分）
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00

	合计
	92.50
	90.80
	90.20
	98.70
	90.00
	92.44


（三）煤改电绩效再评价得分汇总

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	得分

	
	
	
	
	刘满财
	冀辉涛
	孙广藩
	周洪
	杜峰
	平均分

	管理（1.3分）
	组织管理0.5分）
	组织机构（0.2分）
	基本要求（0分）
	组织结构
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.10 
	0.02 

	
	
	
	
	部门设立
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	部门分工
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	部门人员配备（0.2分）
	
	
	
	
	
	

	
	
	人员管理（0.3分）
	技能培训（0.3分）
	0.00 
	0.10 
	0.00 
	0.00 
	0.20 
	0.06 

	
	财务管理0.3分）
	会计核算（0.3分）
	基本要求（0分）
	会计制度建设
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.10 
	0.02 

	
	
	
	财务支出审核（0.3分）
	
	
	
	
	
	

	
	服务质量制度管理（0.3分）
	制度建设（0.3分）
	制度建设（0.3分）
	0.00 
	0.20 
	0.10 
	0.00 
	0.10 
	0.08 

	
	档案管理（0.2分）
	档案管理基本要求（0分）
	基本要求（0分）
	档案管理制度
	0.00 
	0.00 
	0.10 
	0.00 
	0.10 
	0.04 

	
	
	
	
	专职管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	档案管理实施（0.2分）
	档案资料分类摆放（0.2分）
	
	
	
	
	
	

	产出（88.7分）
	项目运营（60分）
	供暖温度（60分）
	室内教学期间供暖温度（60分）
	60.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 

	
	项目维护（27分）
	维修响应及恢复（27分）
	响应时间（12分）
	10.00 
	9.00 
	8.00 
	12.00 
	8.00 
	9.40 

	
	
	
	恢复供暖时间15分）
	设备及地上管道
	12.00 
	11.00 
	12.00 
	15.00 
	11.00 
	12.20 

	
	
	
	
	地埋管道
	
	
	
	
	
	

	
	成本效益（0.2分）
	档案管理基本要求（0分）
	成本管理制度
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.20 
	0.10 
	0.06 

	
	
	成本控制（0.2分）
	成本单价上限控制（0.2分）
	
	
	
	
	
	

	
	安全保障（1.5分）
	基本要求（0分）
	安全管理规章制度
	1.00 
	0.50 
	0.00 
	1.50 
	1.20 
	0.84 

	
	
	安全预防措施（1.5分）
	安全检修（1.5分）
	
	
	
	
	
	

	效果（10分）
	生态影响（0.3分）
	环保处罚（0.3分）
	0.30 
	0.30 
	0.30 
	0.30 
	0.30 
	0.30 

	
	社会影响（1.5分）
	安全事故（1.5分）
	1.50 
	1.50 
	1.50 
	1.50 
	1.50 
	1.50 

	
	可持续性（0.2分）
	运行可持续性（0.2分）
	0.10 
	0.10 
	0.20 
	0.20 
	0.10 
	0.14 

	
	满意度（8分）
	用户评价满意度（8分）
	8.00 
	8.00 
	8.00 
	8.00 
	8.00 
	8.00 

	合计
	92.90 
	90.70 
	90.20 
	98.70 
	90.80 
	92.66 



