昌黎县人民政府

关于印发《千人联千企“纾困增效”专项行动   实施方案》等9个专项行动实施方案的通知

各镇乡人民政府、各区管委，县政府各部门，县政府管理事业单位：

为进一步推动国务院、省市县关于稳定经济运行一揽子政策措施落地落细，现将《千人联千企“纾困增效”专项行动实施方案》《保用工稳就业专项行动实施方案》《促消费扩内需专项行动实施方案》《环保惠企“直通车”专项行动实施方案》《优化法治化营商环境专项行动实施方案》等9个方案印发给你们，请认真抓好落实。

                               昌黎县人民政府

                                   2022年8月11日

千人联千企“纾困增效”专项行动实施方案

为解决企业运行及项目建设中的困难，帮助全县各类企业提质增效，促进全县经济平稳健康发展，决定自2022年8月起，年内在全县集中开展千人联千企“纾困增效”专项行动。特制定本方案。

一、总体任务

认真贯彻落实国家、省、市各项政策措施，把稳定工业、支持企业作为稳增长的当务之急，采取分级分包方式，深入企业、项目现场办公，选准重点和突破点进行帮扶，着力解决企业面临的突出困难和问题，建立企业帮扶长效机制，推进企业加快转型升级和结构调整，力促全县经济企稳回升、提质增效，确保圆满完成年度各项目标任务。

二、工作重点

（一）落实各项惠企政策。加强对国家、省、市、县稳经济一揽子政策措施的宣讲解读，推进各项政策措施落实，最大限度释放政策红利，确保企业应知尽知、应享尽享。
    （二）破解企业融资难题。根据企业实际，科学制定实施方案，解决企业运行中的资金难题。县金融办、县发改局、人行昌黎支行等部门适时组织开展政银企对接活动，持续加大对企业的金融支持力度。

（三）开拓企业产品市场。针对企业产品销售问题，帮助企业加强与下游客户的对接，千方百计拓展营销渠道，扩大产品销售面。由县发改局做好本地产品销售市场拓展工作，围绕重点产业、重点企业集中开展跨区域（省、市、县）、多层次（上下游产业链）、多种类（线上线下）的产需对接活动，坚持同质同价优先使用本地产品，切实加大本地产品销售力度，增加企业效益。
（四）强力推进项目建设。以早开工、早建成、早投产、早达效为目标，对23个前期项目，要坚持洽谈项目抓签约、成熟项目抓报批，积极推进提前开工；对24个在建项目，要坚持落地项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产。所有重点项目坚持全流程管理，解决项目审批、建设用地、要素保障、政策兑现等方面存在的问题，形成项目梯次递进格局，确保政策到位、措施到位、责任到位、服务到位、落实到位，力促项目建设尽快达产达效。

（五）努力减轻企业负担。全面调查了解企业负担情况，对企业反映问题逐一核实解决。由县财政局、县发改局、县税务局组织开展涉企“三乱”专项清理，全力查处违规违法收费和强征乱征过头税行为。
（六）大力支持企业技术创新。按照企业产品升级、工艺装备提升、污染治理等技术需求，帮助企业协调联系高等院校、科研院所和高新技术企业，积极寻求技术合作和技术引进，进一步提升企业技术水平和装备水平，确保今年全县新增高新技术企业3家、科技型中小企业30家。
（七）着力解决企业专业人才短缺问题。针对高精尖人才难聘、产业工人难招、技术工人难留等问题，县人社局、县发改局、县教育体育局等部门帮助企业与高等院校、专业技术学校开展人才对接和职业技术培训，协助企业解决好人才安置落户、随迁子女入学、社保手续办理等问题。
三、具体安排
（一）安排部署阶段（2022年8月11日前）。各乡镇、各部门按包联分工制定入企帮扶具体工作计划，采取“一对一”或“一对多”的方式，明确企业包联领导，并组成入企帮扶工作组，深入企业开展帮扶工作。各乡镇、各部门要将工作计划、工作组组成人员和联系人，于8月11日前报县千人联千企“纾困增效”行动领导小组办公室。
（二）实施帮扶阶段（2022年8月12日至12月10日）。各乡镇、各部门入企帮扶工作组深入企业生产经营建设一线，按照一帮到底、能快则快的原则，抓紧帮助企业协调解决困难和问题。对带有普遍性或一时难以解决的问题第一时间将有关情况报县千人联千企“纾困增效”行动领导小组研究妥处，由县千人联千企“纾困增效”行动领导小组办公室统筹协调有关部门研究解决。各乡镇、各部门于每月底向县千人联千企“纾困增效”行动领导小组办公室报送包联服务企业情况表。
（三）活动总结阶段（2022年12月11日至12月31日）。各乡镇、各部门将工作总结书面报县千人联千企“纾困增效”行动领导小组办公室，县千人联千企“纾困增效”行动领导小组办公室形成全县工作开展情况的报告，报县委、县政府。
四、工作要求
（一）加强组织领导。成立由县委常委、县政府常务副县长任组长，各乡镇、各相关部门主要负责同志为成员的千人联千企“纾困增效”行动领导小组，统筹安排和协调指导开展千人联千企“纾困增效”行动。领导小组下设办公室，办公室设在县发改局，办公室主任由李鸿飞同志兼任，负责日常组织协调工作。

（二）加强协调配合。县领导及各行业监管部门负责全县重点企业（项目）的包联帮扶，各乡镇负责本辖区内其他企业的包联帮扶。各乡镇、各部门要在县领导小组的统筹安排下，强化协调联动，形成工作合力，全力做好企业的帮扶工作，支持企业克服困难、加快发展。

（三）加强宣传督导。新闻媒体要采取多种形式加大宣传力度，广泛报道入企帮扶先进典型和先进经验。县政府将组成千人联千企“纾困增效”行动督导组，对各乡镇、各部门入企帮扶工作开展情况进行督导检查，对行动迟缓、帮扶不力的进行通报批评，确保活动取得实效。
附件：1.千人联千企“纾困增效”专项行动领导小组成员名单  
2.包联服务企业（项目）情况表

3.2022年昌黎县“四限”企业包联台账

          4.2022年重点前期项目包联台账

5.2022年重点建设项目包联台账
附件1
千人联千企“纾困增效”专项行动领导小组     成员名单
组  长：李振生  县委常委、县政府常务副县长

副组长：李鸿飞  县发改局局长
成  员：王新宇  县税务局局长

            郭  毅  县财政局局长

曹庆华  县教育体育局局长
魏迎风  县人社局局长
张志宇  人行昌黎支行行长
杜大明  南区管理处党委书记、管委主任
龙学刚  昌黎镇镇长

        李  津  龙家店镇镇长

        王生旭  安山镇镇长

        裴小波  朱各庄镇镇长
        刘永峰  靖安镇镇长

        赵永敬  新集镇镇长

        刘昌兴  泥井镇镇长

        温  起  大蒲河镇镇长

        张广治  茹荷镇镇长

        居海涛  刘台庄镇镇长

        安  健  荒佃庄镇镇长

        张  卓  马坨店乡乡长

        张云柯  团林乡乡长

        齐建国  葛条港乡乡长

        焦东明  两山乡乡长

        王嘉伟  十里铺乡乡长

李德勇  县政府办三级主任科员

附件2

包联服务企业（项目）情况表

填报单位（公章）：                                          填报时间：
	序号
	企业名称
	走访时间
	反映问题内容
	推进办理情况
	办理结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件3

2022年昌黎县“四限”企业包联台账

	分包县领导
	包联重点企业
	责任部门
	备注

	规上工业企业（共47家）

	宗振华
	1.河北安丰钢铁有限公司（靖安镇）
	县发改局
	

	狄  莎
	2.秦皇岛宏兴钢铁有限公司（朱各庄镇）
	生态环境昌黎分局
	

	岳红江
	3.贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司
	碣石山片区管委
	

	张贵田
	4.昌黎吉泰板业有限公司（工业园区）
	县人大办
	

	郝志军
	5.秦皇岛鹏远淀粉有限公司（龙家店镇）
	县政协办
	

	吴学军
	6.昌黎县兴民伟业建筑设备有限公司(葛条港乡)
	县资源规划局
	

	
	7.秦皇岛盛立混凝土有限公司（葛条港乡）
	
	

	李振生
	8.秦皇岛顺先钢铁有限公司（朱各庄镇）
	县财政局
	

	
	9.昌黎县兴国精密机件有限公司（安山镇）
	
	

	牛立明
	10.昌黎县兴昌纸业有限公司（朱各庄镇小樊各庄村）
	县应急管理局
	

	
	11.秦皇岛众拓预钢绞线有限公司（秦西工业园区）
	
	

	
	12.昌黎县润丰金属加工有限公司（秦西工业园区）
	
	

	
	13.昌黎县永军冷冻食品有限公司（靖安镇）
	
	

	王志超
	14.秦皇岛和筑混凝土有限公司（工业园区）
	县委宣传部
	

	马继军
	15.秦皇岛索坤玻璃容器有限公司（两山乡）


	县住建局
	

	
	16.秦皇岛索坤塑料包装有限公司（两山乡）


	
	

	
	17.秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司（两山乡）
	
	

	
	18.秦皇岛胜川建材有限公司（两山乡）
	
	

	赵  亮
	19.昌黎县碣石源水泥有限公司（刘台庄镇）
	县委组织部
	

	
	20.凯润（昌黎）滦河口风力发电有限公司（茹荷镇）
	
	

	龙立新
	21.秦皇岛神腾食品有限公司（龙家店镇）
	县农业农村局
	

	冯明瑜
	22.昌黎新天风能有限公司（刘台庄镇）
	县统计局
	

	梁纪新
	23.昌黎县邦达新型建材有限公司（葛条港乡）
	县人社局
	

	
	24.秦皇岛筑邦混凝土有限公司（葛条港乡）
	
	

	
	25.昌黎县佳印印刷有限责任公司（葛条港乡）
	
	

	王跃军
	26.昌黎县鹏浩制衣有限公司（荒佃庄）
	县发改局
	

	杨金龙
	27.昌黎县天源水泥厂（朱各庄镇）
	县水务局
	

	
	28.昌黎冀东水泥有限公司（朱各庄镇）
	
	

	李  锋
	29.昌黎县博成饲料有限公司（龙家店镇）
	县住建局
	

	
	30.昌黎县东洋食品有限公司（龙家店镇）
	
	

	
	31.秦皇岛市三力食品有限责任公司（龙家店镇）
	
	

	刘  越
	32.昌黎县富海新型建筑材料有限公司（安山镇）
	县司法局、县公安局
	

	辛昌亮
	33.秦皇岛恒达食品有限公司（龙家店镇）
	县市场监管局
	

	
	34.昌黎县鑫绿源食品有限公司（安山镇）
	
	

	李一波
	35.昌黎县四季雪面粉有限责任公司（工业园区）
	县医保局
	

	王  常
	36.国能昌黎生物发电有限公司（工业园区）
	昌黎工业园
	

	
	37.秦皇岛美烨食品有限公司（工业园区）
	
	

	
	38.秦皇岛孟氏制罐有限公司（工业园区）
	
	

	
	39.昌黎县嘉薇门窗有限责任公司（工业园区）
	
	

	刘永丰
	40.河北天建钢结构股份有限公司（安山镇）
	县交通局
	

	
	41.秦皇岛市新奇精密铸业有限公司（龙家店镇）
	
	

	
	42.秦皇岛碧水源环境科技有限公司（龙家店镇）
	
	

	杜希杰
	43.秦皇岛丰昌制衣有限公司（泥井镇）
	县审计局
	

	张金彪
	44.昌黎县川港专用汽车制造有限公司（大蒲河镇）
	县审批局
	

	
	45.中粮华夏长城葡萄酒有限公司（昌黎镇）
	
	

	赵  波
	46.河北顶大食品集团有限公司（靖安镇）
	县政协办
	

	
	47.昌黎县润达混凝土搅拌有限公司（靖安镇）
	
	

	规上服务业企业（共15家）

	宗振华
	1.昌黎县吉丰运输服务有限公司（靖安镇吉丰物流园）
	县发改局
	

	
	2.昌黎福通物流有限公司（靖安镇吉丰物流园）
	
	

	
	3.昌黎县盛和物流有限公司（靖安镇吉丰物流园）
	
	

	
	4.昌黎县路顺汽车修理厂（靖安镇吉丰物流园）
	
	

	狄  莎
	5.昌黎县运达运输有限公司（朱各庄镇）
	县交通局
	

	
	6.昌黎县兴通物流有限公司（朱各庄镇）
	
	

	杨金龙
	7.昌黎县龙昊劳务派遣有限公司（昌黎镇）
	县人社局
	

	李  锋
	8.昌黎县轩昂环保科技有限公司（龙家店镇）
	县城管执法局
	

	辛昌亮
	9.昌黎县旅游滑沙活动中心（黄金海岸）
	黄金海岸文旅园
	

	
	10.昌黎县华夏庄园旅游有限公司（两山乡）
	县旅游文广局
	

	李一波
	11.昌黎县颐安园公墓有限公司（两山乡）
	县民政局
	

	王  常
	12.河北致远通用航空有限责任公司（空港聚集区）
	空港产业园
	

	
	13.昌黎瑞祥投资开发有限公司（工业园区）
	昌黎工业园
	

	刘永丰
	14.昌黎县佳通货物运输有限公司（马坨店乡）
	县交通局
	

	
	15.昌黎县坤翔汽车运输有限公司（大蒲河镇）
	
	

	重点出口企业（共3家）

	李振生
	1.昌黎县国锋食品有限公司（龙家店镇）
	县发改局
	

	王  常
	2.昌黎县航轮科技有限公司（工业园区）
	昌黎工业园
	

	
	3.秦皇岛菲亚德磨具有限公司（工业园区）
	
	

	重点科技型企业（共3家）

	辛昌亮
	1.河北丰科生物科技有限公司（大蒲河镇）
	县发改局
	

	
	2.河北省时代天华新能源科技有限公司（工业园区）
	
	

	
	3.河北华杰缝纫机零件有限公司（荒佃庄镇）
	
	

	重点建筑业企业（共15家）

	宗振华
	1.昌黎县正得建筑有限责任公司
	县住建局
	

	狄  莎
	2.昌黎县市政工程处
	县住建局
	

	岳红江
	3.昌黎县第八建筑工程有限公司
	县住建局
	

	张贵田
	4.昌黎县建筑工程有限公司
	县住建局
	

	郝志军
	5.昌黎中拓建筑工程有限责任公司
	县住建局
	

	吴学军
	6.秦皇岛远程建筑工程有限公司
	县住建局
	

	牛立明
	7.秦皇岛吉丰建筑工程有限公司
	县住建局
	

	马继军
	8.昌黎县昊文建筑工程有限公司
	县住建局
	

	赵  亮
	9.昌黎县嘉明建筑工程有限公司
	县住建局
	

	李  锋
	10.秦皇岛永升强旺建筑工程有限公司
	县住建局
	

	
	11.汇联建筑工程有限公司
	
	

	
	12.昌黎县亿高铁路工程有限公司
	
	

	
	13.秦皇岛市励程建筑安装装饰工程有限责任公司
	
	

	刘永丰
	14.昌黎县路通公路工程有限公司
	县住建局
	

	杜希杰
	15.秦皇岛市昌黎县泥井建筑工程公司
	县住建局
	

	重点贸易企业（共26家）

	宗振华
	1.秦皇岛华夏长城酒业有限公司
	县税务局
	

	狄  莎
	2.昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司
	县税务局
	

	岳红江
	3.秦皇岛信义商贸有限公司
	县税务局
	

	张贵田
	4.昌黎嘉泰酒庄有限公司
	县税务局
	

	郝志军
	5.昌黎县鹏湖商贸有限公司
	县税务局
	

	吴学军
	6.昌黎大厦金岛商务酒店有限公司
	县税务局
	

	李振生
	7.秦皇岛维洪化工有限责任公司
	县税务局
	

	
	8.秦皇岛万硕液氨销售有限公司
	
	

	
	9.昌黎县昌海交电有限责任公司
	
	

	
	10.昌黎县聚隆加气有限公司
	
	

	牛立明
	11.昌黎县吉丰石油有限公司
	县税务局
	

	赵  亮
	12.秦皇岛鹏奥粮油有限公司
	县税务局
	

	马继军
	13.昌黎县鼓楼五金交电有限责任公司
	县税务局
	

	龙立新
	14.昌黎佳朋商贸集团有限公司
	县税务局
	

	冯明瑜
	15.昌黎县晓雷交电有限责任公司
	县税务局
	

	梁纪新
	16.昌黎县老呔医药贸易有限公司
	县税务局
	

	王跃军
	17.秦皇岛领先未来电子商务有限公司
	县税务局
	

	杨金龙
	18.昌黎县嘉诚电子商务有限公司
	县税务局
	

	刘  越
	19.昌黎县合盛酒店有限公司
	县税务局
	

	辛昌亮
	20.昌黎县慧展信发商贸有限公司
	县税务局
	

	李一波
	21.秦皇岛百信康春天医药连锁有限公司
	县税务局
	

	
	22.昌黎县康健医药药材有限公司
	县税务局
	

	王  常
	23.秦皇岛腾兴商贸有限公司
	县税务局
	

	杜希杰
	24.昌黎德润水产有限公司
	县税务局
	

	张金彪
	25.昌黎县云杰五金交电大楼有限公司
	县税务局
	

	赵  波
	26.昌黎宾馆
	县税务局
	

	
	109家


附件4

2022年重点前期项目包联台账
	
	项目单位及项目名称
	包联领导
	建设年限
	总投资
	固定资产投资（亿元）
	新增建设用地（亩）
	建设规模与内容
	目前进展情况
	手续完成情况
	提前开工纳统完成投资

	
	
	
	
	（亿元）
	
	
	
	
	（证件号）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	立项
	施工许可证
	

	
	合计
	
	23
	142.64
	130.254
	2577.68
	
	
	3
	0
	0.25

	一
	省重点项目
	
	3
	39.61
	35.32
	701
	
	
	3
	0
	0.2536

	1
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司2050mm热连轧卷板生产线项目（省前期）
	李振生
	2022-2024
	29.6
	25.91
	282
	项目占地282亩，新建1条2050mm热连轧卷板生产线，配套建设主配电室、燃气、动力、机修、水处理等公用辅助设施。年产热轧卷板400万吨。
	已完成项目备案
	冀发改政务备字[2021]165号
	
	

	2
	吉丰生态养殖园有限公司肉牛冷链加工转运项目
	张贵田
	2022-2024
	1.5
	1.5
	30
	项目占地2万平方米，总建筑面积5000平方米。冷链加工区域主要建设排酸库、保鲜库、速冻库、全自动部分分割无菌车间、冷藏库及综合办公楼等。项目建成后年出栏量6万头、日速冻40吨，预计实现年收入1亿元。
	已完成项目备案
	冀发改政务备字[2021]58号
	
	0.2536

	3
	秦皇岛宏兴钢铁公司产品结构优化升级项目（省前期）
	李振生
	2022-2024
	8.51
	7.91
	389
	项目总占地389亩。建设年产100万吨规模的双高速精品棒材生产线一条及相关公辅配套设施。产品品种为合金结构钢、碳素结构钢、弹簧钢、轴承钢、冷镦钢、碳素工具钢、易切削钢、锚链钢以及热轧带肋钢筋等。
	已完成项目备案
	冀发改政务备字[2020]197号
	
	

	二
	市重点项目
	
	20
	103.0274
	94.934
	1876.68
	
	
	
	
	

	4
	秦皇岛秦滦物流有限公司钢铁产品配送与电商配送集转中心项目
	牛立明
	2022-2024
	16.8
	16.8
	200
	项目总建筑面积200亩打造秦皇岛、唐山以及京津冀、东北地区高品质智能化仓储物流集转中心。
	正在办理备案
	
	
	

	5
	昌黎县宝格国际裘皮城有限公司国际裘皮城一期项目
	龙立新
	2021-2024
	15.8
	13.6
	120
	项目占地120亩，建筑面积9.6万㎡，分A区、B区两栋建筑，规划三层，局部四层，预计容纳600家裘皮服装展销企业入驻。
	已完成项目备案
	昌审批备字[2022]18号
	
	

	6
	昌黎县众创精密机件有限公司新建50万吨高端铸造项目
	王志超
	2022-2024
	11.97
	11.47
	200
	项目占地200亩，总建筑面积11.2万㎡，项目主要熔炼设备包括电弧炉2台（套）、LF精炼炉1台（套）、VD炉1台（套），连铸自动化生产线8条，智能加工生产线20套，熔炼、机加工、检测设备等共计158台（套）及相关配套附属设施。
	已完成项目备案
	昌审批备字[2021]85号
	
	

	7
	昌黎县润丰金属加工有限公司年产100 万吨金属制品项目
	牛立明
	2022-2024
	10.55
	9.7
	200
	项目占地200亩，建筑面积4.6万㎡购置开卷机，年可以生产80万吨金属制管、20万吨型钢加工。
	已完成项目备案
	昌审批备字[2020]73号
	
	

	8
	昌黎县润丰金属加工有限公司年产100 万吨镀锌带钢项目
	牛立明
	2022-2024
	5.42
	4.9
	60
	项目建筑面积60亩，其中:生产车间36000㎡，库房4000㎡。建设550MM冷轧生产线4条，650MM冷轧生产线4条，800MM冷轧生产线2条，辅助配套设施年产100万吨镀锌带钢。
	已完成项目备案
	昌审批备字[2018]12号
	
	

	9
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司年产18万吨焊材建设
	李振生
	2022-2024
	4.5
	4
	60
	项目占地60亩，主要建设生产厂房，购置直线式轧辊拉丝机、镀铜生产线、自动化层绕机组等先进智能设备及配套公辅设施。项目分两期建设，一期年产气保焊丝8万吨，埋弧焊丝1万吨；二期年产气保焊丝8万吨，埋弧焊丝1万吨。项目实施后，形成年产18万吨焊材的生产能力。
	已完成项目备案
	昌审批备字[2020]125号
	
	

	10
	河北安丰钢铁有限公司烧结机技改升级项目
	张贵田
	2022-2024
	4.21
	3.1
	
	淘汰现有3台90平方米烧结机，等量置换为1台220平方米带式烧结机，包括环冷系统、除尘系统、烟气脱硫脱硝系统、余热回收利用装置等公辅设施，年产烧结矿220万吨。
	已完成项目备案
	冀发改政务备字[2021]727号
	
	

	11
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司220KV变电站项目
	李振生
	2022-2024
	4
	4
	15
	项目占地15亩，建设220KV变电站一座，主要建设综合配电室、开关室、无功补偿室等。
	已完成项目备案
	昌审批核字[2021]1号
	
	

	12
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司轴承产业化生产项目
	李振生
	2022-2024
	3.23
	2.87
	50.4
	项目占地约50.4亩，新建一栋联合生产厂房3.2万平方米，包括原材料库、成品库以及轴承生产的锻造、退火、热处理、车加工、平面无心和磨装等工艺流程的生产车间，并建设配套公辅设施项目年产单列圆锥滚子轴承80万套、中型圆柱滚子轴承10万套，双列圆锥滚子轴承10万套。
	已完成项目备案、环评
	昌审批备字[2020]2号
	
	

	13
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司铁矿石精选厂建设工程项目
	李振生
	2022-2024
	2.77
	2.16
	117.55
	项目占地117.75亩，建筑面积约3.5万㎡，新建选矿系统、供电系统、供水及回水系统、采暖系统（不含采暖锅炉）、办公生活区等。项目矿石处理能力252万t/a，其中磁铁矿152万t/a，赤铁矿100万t/a年产铁精粉200万t。
	已完成项目备案
	昌审批备字[2021]18号
	
	

	14
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司优特钢质量提升
	李振生
	2022-2024
	1.83
	1.8
	30
	项目占地30亩，建设2套RH真空处理装置及相关公辅配套设施，具备年处理钢水200万吨的能力。
	已完成项目备案，规划、国土手续
	冀发改政务备字〔2020〕218号
	
	

	15
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司8万m³转炉煤气柜项目
	李振生
	2022-2024
	0.7
	0.696
	15
	项目占地15亩，淘汰2号5万m³转炉煤气柜建设一座8万m³转炉，并配套建设相关辅助设施。
	已完成项目备案
	昌审批备字[2021]105号
	
	

	16
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司12MW饱和蒸汽发电项目
	李振生
	2022-2024
	0.7
	0.77
	20
	项目占地20亩，淘汰一座6MW饱和蒸汽发电，建设一座12MW饱和蒸汽发电一套，并配套建设相关辅助设施。
	已完成项目核准
	秦审批投{2021}07-0004号
	
	0.7102

	17
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司20万m³高炉煤气柜项目
	李振生
	2022-2024
	0.6
	0.6
	21.6
	项目占地21.6亩，建设一座15万m³高炉煤气柜一座，并配套建设相关辅助设施。
	正在办理项目备案
	
	
	

	18
	秦皇岛市三力食品有限责任公司薯类淀粉加工、废水治理及副产物综合利用项目
	王常
	2022-2024
	1.43
	1.4
	36.94
	项目占地约36.94亩，总建筑面积23116平方米，购置主要生产设备约280台（套），污水处理设备约430台（套）。新建蛋白提取生产线一条；建设高标准马铃薯、甘薯、豌豆淀粉生产线一条；以薯渣为原料建设薯渣纤维生产线一条；以蛋白为原料建设蛋白生产线一条。项目建成后，年加工马铃薯30.24万吨、甘薯14.4万吨、豌豆1.77万吨，年产6.5万吨淀粉，蛋白11676吨，纤维20145吨。
	已完成项目备案
	昌审批备字{2021}56号
	
	

	19
	昌黎县新能物流有限公司铁路专用线二期配套工程项目
	李振生
	2022-2025
	10
	9.8
	500
	项目占地500亩，购置新能源汽车，建设汽车维修车间、停车场、充电桩等新能源运输设施；建设原料物流仓库、燃料物流仓库、成品物流仓库；建设办公楼，宿舍楼，调度管控大厅和智能仓储及物流管控平台等设施。项目建成后，服务能力可覆盖宏兴钢铁及周边地区相关企业的产、供、销全流程。
	完成项目备案
	昌审批备字{2022}39号
	
	1.4

	20
	秦皇岛鹏远淀粉有限公司昌黎西部热电联产联供工程
	王跃军
	2022-2024
	5
	4.1
	28
	项目建筑面积为28亩；建设汽机房、锅炉房、除氧煤仓间、煤棚、配套辅助设备、环保及配套设施。
	已完成项目备案
	冀发改能源核字[2021]18号
	
	

	21
	秦皇岛国际裘皮城配套路网工程
	龙立新
	2022-2024
	0.79
	0.444
	117.89
	项目总占地117.89亩，其中佳朋休闲绿意大道长1215.704米、宽30米，宝格时尚风情街长1720.495米，宽24米。另外包括刘台沟提质改造绿化60亩、高速连接线两侧景观改造绿化135亩。
	已完成项目备案
	昌审批审字{2021}18号
	
	

	22
	昌黎县委党校迁建工程
	岳红江
	2022-2024
	1.78
	1.77
	84.3
	项目占地84.3亩，总建筑面积37.2亩。建设内容包括办公综合楼、宿舍区、餐饮区、汇演区和室外活动区等；购置专业配套设施及服务设施；安防及消防设备设施。
	已完成项目备案
	昌审批审字{2021}29号
	
	

	23
	昌黎县人民医院全面提升县级医院综合能力项目
	李一波
	2022-2024
	0.95
	0.95
	
	主要包括数据机房、室外安防、智慧门诊、医疗设备及辅助系统采购安装方面。
	已完成项目备案
	昌审批审字{2021}52号
	
	


附件5

2022年重点建设项目包联台账
	序号
	项目名称
	包联领导
	建设
年限
	建设内容
	总投资
	2022年预计投资
	当年完成投资
	项目形象进度
	行业
	备注

	
	昌黎县：24项
	
	
	
	114.02
	40.84
	35.03
	
	
	

	
	新开工项目：14项
	
	
	
	54.36
	23.55
	21.49
	
	
	

	1
	昌黎县天创冷轧有限公司新建1450mm冷轧工程项目
	张贵田
	2022-2024
	项目占地535亩，位于昌黎县循环经济产业园，建筑面积19万平方米。年产酸洗商品卷140万吨，热镀锌商品卷190万吨，彩涂商品卷42万吨。
	18.70
	6.00
	0.00
	开始基础施工
	优势特色产业
	省重点

	2
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司产供销一体化智能管控系统项目
	李振生
	2022-2023
	项目占地60亩，新建2万平方米数控中心楼，开发建设网络经营管控、制造执行、能源环保管理、过程控制、生产线自动化、工控安全、智能诊断等系统，对全厂转型升级项目全方位实施两化融合改造。
	2.60
	0.50
	1.17
	项目主体施工
	优势特色产业
	省重点

	3
	秦皇岛奥华玻璃有限公司异地搬迁新上节能玻璃生产线项目
	张贵田
	2022-2024
	项目占地342.5亩，总建筑面积28.4万平方米，项目建成后形成日融化玻璃液920t/d的生产能力，年可生产节能玻璃552万重量箱。
	10.35
	4.50
	5.61
	生产车间主体施工
	优势特色产业
	省重点

	4
	昌黎县兴国精密机件有限公司低碳技术研发中心项目
	王志超
	2022-2023
	依托现有的基础设施，新增建筑2500平方米,通过建立富氢低碳冶炼热模拟试验装置系统，包括热模拟试验装置系统（有效容积40立方米）。送风系统、供氢系统、煤气处理系统和相关检测装置平台等。
	0.30
	0.25
	0.30
	主体完工
	战略性新兴产业
	

	5
	昌黎吉泰板业有限公司二期工程项目
	赵亮
	2022-2023
	项目总建筑面积13146平方米。主要建设结构厂房，新上4套生产线。项目建成后，年产3万吨优质板材。
	1.00
	0.50
	0.00
	基础施工
	优势特色产业
	

	6
	河北安丰钢铁有限公司200万吨/年链箅机-回转窑升级改造项目
	张贵田
	2022-2023
	淘汰现有1座12平方米球团竖炉（产能60万吨）和1座112平方米步进式烧结机（产能110万吨/年），建设1条200万吨/年链箅机-回转窑球团生产线，配套建设生产车间、厂房等附属设施。年产酸性氧化球团200万吨。
	3.87
	1.50
	3.87
	项目主体基本完工
	优势特色产业
	

	7
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司200万吨/年链箅机-回转窑升级改造项目
	李振生
	2022-2023
	淘汰现有4 座10平方米球团竖炉，等量置换为1条200万吨/年链箅机-回转窑球团生产线。年产酸性氧化球团200万吨。
	3.44
	1.50
	1.08
	项目主体施工
	优势特色产业
	

	8
	昌黎县海文石灰制造有限公司新型环保建筑材料搬迁改造项目
	李锋
	2022-2023
	项目占地80亩，总建筑面积3.7万平方米。淘汰原有主要生产设备，建设6座节能环保高品位活性石灰窑及配套设施，年可生产石灰30万吨（等量置换），同时利用钢厂废钢渣、膨胀珍珠岩与石灰辅料等，建设新型砖生产线4条及配套设施，年产22000万块新型防水保温砖、透水砖等新型建材。
	2.00
	0.50
	0.25
	项目主体施工
	优势特色产业
	

	9
	河北安丰钢铁有限公司环境治理提升改造项目
	张贵田
	2022-2023
	采用SCR脱硝技术，拟在3座麦尔兹石灰窑上新建3套脱硝设施，冷轧车间2套热镀锌机组及镀锌后处理工段新建3套脱硝设施。采用零排放处理和焦炉废气循环式优化加热一体化工艺，分两期对焦化挥发性有机废气进行治理改造。
	3.50
	2.50
	3.50
	项目基本完工
	优势特色产业
	

	10
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司生产设施技术改造项目
	李振生
	2022-2023
	结合厂区内现有生产装备对生产附属设施及配套设备进行升级改造，包括对钢式加热炉水梁改造工程、挡渣投放装置改造、密闭工程改造、气力输送系统改造、钢包全程加盖改造、渣车改造、管道相关设施保温工程等相关附属设施。
	2.00
	1.90
	1.79
	主体施工，部分设备已安装完成
	优势特色产业
	

	11
	河北安丰钢铁有限公司地表水综合利用项目
	张贵田
	2022-2023
	项目占地60亩，主要建设内容包括取水泵站、高效沉淀池、V型滤池、污泥处理间、加药间、全厂蓄水池、供水泵站及其它生产辅助配套设施等。
	1.10
	1.00
	1.10
	主体完工
	优势特色产业
	

	12
	秦皇岛宏源供水有限公司河北昌黎经济开发区循环经济产业园北园地表水厂项目
	李振生
	2022-2023
	项目占地25.4亩，总建筑面积4938平方米。新建每天4.5万立方米的地表水厂及其配套引水工程，扩大地表水厂供水规模为每天8.5万立方米。本项目建成后，实现区域地表水替代地下水。
	1.00
	0.50
	0.71
	项目引水工程建设中
	基础设施
及基础产业
	

	13
	 昌黎县嘉伟新能源有限公司昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目（一期）
	李锋
	2022-2024
	项目占地105.7亩,建设生活垃圾焚烧发电项目处理能力600吨/日；有机垃圾资源化处理项目处理能力50 吨/日（餐厨垃圾30吨/日、厨余20吨/日）；污泥处理项目处理能力50 吨/日；渗滤液处理设施处理能力250吨/日；飞灰填埋场库容10万立方米。
	3.90
	1.9
	1.81
	完成设备订购，主体施工
	基础设施
及基础产业
	

	14
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司碳中和示范区（一期）项目
	李振生
	2022-2023
	项目总占地40亩，新建1栋综合楼，建筑面积1.19万平方米，内设环保、能源、生产管控大厅和低碳展示中心，并建设新能源大型车位和小型车位，同步安装充电桩，配套建设其他相关辅助设施。
	0.60
	0.5
	0.3
	项目主体施工
	战略性新兴产业
	

	
	续建项目：9项
	
	
	
	53.16
	13.29
	9.54
	
	
	

	15
	秦皇岛东毅医疗科技有限公司中关村生命园昌黎GMP标准化厂房项目
	王常
	2021-2023
	项目占地135亩，总建筑面积7.4万平方米。主要规划建设中试车间、实验室、暂存库、设备用房。
	3.62
	1.10
	0.00
	3座GMP标准化厂房已完工，开始新厂房施工
	战略性新兴产业
	省重点

	16
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司铁路专用线项目
	刘永丰
	2021-2023
	项目占地314.7亩，拟建专用线全长1.31公里，主要包括对接轨站朱各庄站站场能力及配套公辅设施的改造、新建装卸场、配套建设附属设施。
	5.69
	1.70
	0.64
	站场改造和料场建设施工
	基础设施
及基础产业
	省重点

	17
	昌黎县嘉诚实业集团有限公司现代农业示范产业园项目
	龙立新
	2021-2023
	项目占地181.97亩，总建筑面积13万平方米。年交易蔬菜200万吨、年果菜深加工8000吨、年冷链流配送果菜110万吨、年加工净菜6万吨。
	9.68
	2.90
	0.95
	交易市场改造、果蔬基地及部分冷库、部分生产车间完工。部分建设工程复工
	优势特色产业
	

	18
	昌黎晟盛房地产开发有限公司东亚香誉国际红酒创新交易中心项目
	杜希杰
	2021-2023
	项目占地228.84亩，总建筑面积9.7万平方米。主要建设红酒接待展示中心、红酒拍卖中心、红酒会所等商业建筑
	5.98
	1.00
	1.91
	首开区一期主体基本完工
	现代服务业
	

	19
	秦皇岛拜广仓储服务有限公司中关村生命园昌黎空港保税仓库项目
	王常
	2021-2023
	项目占地37亩，总建筑面积1.2万平方米，主要规划建设站台、库房、设备用房。
	0.66
	0.20
	0.10
	主体施工
	现代服务业
	

	20
	河北安丰钢铁有限公司1450mm热连轧卷板生产线项目
	张贵田
	2021-2022
	通过拆除现有4条高速线材生产线，改建1条1450mm热连轧卷板生产线，配套建设主配电室、燃气、动力、机修、水处理等公用辅助设施。年产热轧卷板300万吨。
	15.90
	1.89
	1.89
	基本完工
	优势特色产业
	

	21
	秦皇岛永升强旺房地产开发有限公司金洋·香槟庄园项目
	李锋
	2021-2024
	项目占地93.5亩，总建筑面积12万平方米，建设19栋多层及1栋3层配套建筑包括配套商业，以及门卫，储藏室、地下车库等。
	5.48
	2.00
	1.88
	主体工程施工
	基础设施
及基础产业
	

	22
	秦皇岛佳成房地产开发有限公司佳成·龙祥山语（A区）项目
	李锋
	2021-2023
	项目占地79.40 亩，总建筑面积9.68万平方米，主要建设16栋多层建筑及地下储藏室、地下车库及配套道路、管网等。
	4.82
	2.00
	1.97
	主体工程施工
	基础设施
及基础产业
	

	23
	昌黎县人民医院宏兴康复综合楼项目
	冯明瑜
	2021-2023
	项目占地15亩，新建一座康复综合楼，总建筑面积2.26万平方米。项目地上7层，地下2层；设计床位266床；地下机动车车位200辆。
	1.33
	0.50
	0.20
	完成主体七层建设
	民生补短板
	

	
	保投产项目：1项
	
	
	
	6.50
	4.00
	4.00
	
	
	

	24
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司环境深度治理创A改造工程项目
	李振生
	2021-2022
	项目采用先进环保技术设施， 对厂区有组织排放、无组织排放、清洁运输和监测监控等进行升级改造。
	6.50
	4.00
	4.00
	主体基本完工
	优势特色产业
	


保用工稳就业专项行动实施方案

为进一步贯彻落实好国务院、省、市关于援企稳岗、就业创业相关政策，确保“六稳”“六保”工作全面落实，帮助企业缓解当前面临的发展困境和压力，推动各项政策直达基层，决定自2022年8月起，年内在全县开展“保用工稳就业”专项行动。特制定本方案。
一、总体任务

全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，聚焦疫情对企业生产带来的不利影响，将保障重点企业用工、稳定就业作为服务全县经济运行大局的关键举措，利用100天时间，主动开展政策进企活动，向企业负责人讲解为企业纾困解难有关政策，了解企业的实际困难，切实帮助重点企业解决用工问题，稳定劳动关系，减轻企业负担，全力保障企业平稳健康发展。

二、工作重点

（一）全力支持企业用工。积极开展“高校毕业生专场招聘会”“金秋十月招聘会”等活动，充分利用河北公共招聘网、秦皇岛市人才网、昌黎县人才网及昌黎人才网微信公众号同步开展网络招聘活动，切实服务好企业招工。对重点用工企业安排专人对接，线上线下联动，千方百计满足企业用工需求。及时发布返岗复工信息，畅通企业在线提交用工需求渠道。充分发掘经营性人力资源服务机构潜力，多渠道、多方位保障企业用工。
（二）缓缴社会保险费。对“5+17”特困行业企业实施阶段性缓缴养老保险、失业保险、工伤保险费政策，其中养老保险费缓缴实施期限为2022年5月至2022年12月，工伤、失业保险费缓缴实施期限为2022年5月至2023年4月。5月份已缴纳养老、工伤、失业保险费的，已缴费险种5月份不再办理缓缴。以个人身份参加企业职工基本养老保险的个体工商户和各类灵活就业人员，2022年缴纳养老保险费有困难的，可自愿暂缓缴费至2023年底前补缴。

（三）加大稳岗支持力度。对2021年度裁员或裁员率不高于全国城镇调查失业率控制目标、30人（含）以下裁员率不高于20%的参保企业，实施失业保险稳岗返还。其中，大型企业返还比例为50%，中小微企业返还比例为90%。

（四）执行阶段性降低保险费率。延续实施阶段性降低失业保险费率为1%政策至2023年4月30日。

（五）扩大技能提升补贴受益范围。领取失业保险金人员取得职业资格证书或职业技能等级证书的，按照初级（五级）1000元、中级（四级）1500元、高级（三级）2000元的标准申领技能提升补贴。参保职工技能提升补贴申领条件继续放宽至企业在职职工参保缴费1年以上。

（六）实施失业保险扩围政策。对2022年1月1日至12月31日期间领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、因缴费不满1年或因本人原因解除劳动合同不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，落实可继续申领6个月失业补助金的政策，执行到2022年底。

（七）落实企业吸纳高校毕业生优惠政策。各类企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，可按每人不超过1500元的标准，发放一次性扩岗补助，与一般性吸纳就业补贴政策不重复享受，政策执行期限至2022年12月31日。

（八）完善农业转移人口和农村劳动力就业创业支持政策。积极开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘月”就业服务专项活动，为企业和求职人员搭建就业供需平台，促进农村劳动力转移就业。在落实好常态化疫情防控的前提下，狠抓各项培训工作，积极开展针对性创业培训和技能培训服务。全年计划开展补贴性农民工职业技能培训3000人，开展创业培训500人。优化创业服务，加大创业贷款扶持，营造创业带动就业氛围。完善脱贫人口（含监测对象）就业帮扶政策，扩大政策覆盖面。

（九）鼓励企业招用见习人员。对保障疫情防控、公共事业运行、群众生活必需及涉及民生的企业,招用符合条件的见习人员，按标准给予见习补贴。

（十）给予创业担保贷款扶持。对受疫情影响暂时失去收入来源的个人和小微企业，申请创业担保贷款时予以优先支持。

（十一）鼓励创业园区减免费用。鼓励创业就业园区减免疫情防控期间创业者场地租金等费用，对疫情期间主动为入驻企业减免费用，积极服务企业正常经营的创业就业园区，给予一定的资金扶持。

（十二）公益性岗位托底安置。围绕疫情防控开发疫情统计、社区（村）疫情监测、社区（村）疫情防控、病毒消杀、防控物资看管分发、治安巡逻等公益性岗位，安置建档立卡贫困劳动力等就业困难人员，并按规定给予公益性岗位补贴。

（十三）助力企业聚集人才。积极主动为中小微企业提供专技人才评价服务，支持民营企业、高新技术企业等引进高层次科创产业人才，优化人才服务流程，应用新媒体技术提供便捷高效服务。

（十四）指导企业依法处理劳动关系。按照相关法律法规规定，指导企业与职工就新冠肺炎疫情防控期间薪酬、工作时间、休息休假等问题开展协商，维护和谐稳定劳动关系。
（十五）做好就业失业登记。广泛开展宣传，推动应用“河北人社公共服务平台”及“河北人社”手机APP模块线上渠道申领就业创业证、办理就业失业登记业务。

三、具体安排
（一）前期准备阶段（2022年8月11日前）。研究制定专项行动方案，确定政策送企数量，分解落实工作任务，制定具体服务措施。

（二）组织实施阶段（2022年8月12日至2022年11月13日）。对企业集中开展“问需求、送政策、送服务”活动，全面了解掌握企业的用工信息，建立企业需求汇总台账，实现企业产能清、员工总数清、缺工人数清、空岗结构清、问题困难清，及时汇总更新企业生产用工需求。

（三）总结提升阶段（2022年11月14日至11月30日）。对专项行动开展情况进行全面总结，针对问题，举一反三，拾遗补缺，进一步强化服务水平，巩固拓展专项行动成果，常态化开展政策送企活动，扎实推动助企纾困各项工作取得实效。
四、工作要求

（一）强化组织领导。成立由县政府分管副县长为组长，县人社局局长为副组长，相关部门负责同志为成员的领导小组，下设办公室，办公室地点设在县人社局，办公室主任由县人社局局长魏迎风担任，负责政策制定及相关业务协调，推进政策落实，做好活动的全方位宣传报道及督导检查，推进活动开展。
（二）强化工作推进。统筹安排走访活动，采取灵活多样形式，合理安排走访时间及路线。坚持实实在在为企业办实事、解难题，将惠民利企政策宣传解释到位，帮扶落实到位。

（三）强化宣传引导。通过广播、电视、报纸、网站等媒体广泛开展宣传活动，宣传扶持政策，总结经验做法，及时上报信息，为活动开展营造良好氛围。

附件：保用工稳就业专项行动领导小组成员名单

附件

保用工稳就业专项行动领导小组成员名单

组  长：杨金龙  县政府副县长
副组长：魏迎风  县人社局局长
成  员：王新宇  县税务局局长

          郭  毅  县财政局局长

          费忠民  县农业农村局局长

          马俊杰  县人社局副局长
促消费扩内需专项行动实施方案

 

为进一步贯彻落实国家、省、市、县促消费扩内需的安排部署，不断释放消费潜能、扩大消费规模、提振消费信心、促进消费强劲回补，决定自2022年8月起，年内在全县开展促消费扩内需专项行动。特制定本方案。

一、工作目标

   坚持目标导向、问题导向、需求导向，适应差异化、多样化消费需求，创新举措、落实责任，统筹促进传统和新兴消费、城市和农村消费、商品和服务消费、规模和品质消费，坚决控制减量、稳住存量、扩大增量，确保圆满完成年度社会消费品零售总额目标任务，为全县经济平稳健康发展提供有力支撑。
二、主要任务

（一）开展限上商贸流通企业促消费活动。由县本级财政投资40万元，按照促消费、保市场、保民生的要求，鼓励企业开展“价格低到爆”“周末大促销”“晚间特惠场”等活动。对今年以来促销力度大、成效明显、业绩突出，且对全县限上社零额贡献较大、销售额（营业额）年度增速不低于10%的限上商贸流通服务企业（含大个体）给予促消费活动补助。限上企业（含大个体）自愿报名参加，提供促销活动方案和销售额（营业额）月度季度增幅目标计划，报县发改局审核确认。县发改局根据企业（含大个体）销售额（营业额）完成情况、增长情况和企业开展促销活动投入资金及让利资金总额确定补助金额，拨付补助资金。通过促消费补助方式，有力调动企业持续开展促销活动积极性，采取更大力度的让利促销政策，活跃消费市场，为完成全县社会消费品零售总额增长目标奠定坚实基础。

（二）开展近限商贸流通企业促消费活动。由县本级财政投资10万元，对今年以来促销力度大、销售额（营业额）增速7%以上（含）的近限商贸流通服务企业（含大个体）给予适当促消费活动补助，补助资金不超过企业开展促销活动投入资金和让利资金总额的30%。近限企业（含大个体）自愿报名参加，提供促销活动方案和销售额（营业额）月度季度增幅目标计划，报县发改局审核确认。县发改局根据企业（含大个体）销售额（营业额）完成情况、增长情况和企业开展促销活动投入资金及让利资金总额确定补助金额，拨付补助资金。通过促消费补助方式，扶持近限企业（含大个体）加快成长、升规入库。

（三）开展限下商贸流通企业促消费活动。由县本级财政投资10万元，对今年以来促销力度大、年度销售额（营业额）增速7%以上（含）的其它商贸流通服务企业给予适当促消费活动补助，补助资金不超过企业开展促销活动投入资金及让利资金总额的30%。企业自愿报名参加，提供促销活动方案和销售额（营业额）月度季度增幅目标计划，报县发改局审核确认。县发改局根据企业销售额（营业额）完成情况、增长情况和企业开展促销活动投入资金及让利资金总额确定补助金额，拨付补助资金。

（四）开展餐饮消费券发放活动。由县本级财政投资10万元，围绕“月月有活动、天天有促销”的要求，开展秋季美食消费季、冬季暖心消费季活动，按照20元、50元、100元三个标准，分批发放餐饮电子消费券。消费者在实体店实际消费金额超过消费券面额3倍以上即可使用，单次消费只能使用1张。企业自愿报名参加，由县发改局审核确认。通过发放餐饮电子消费券，力争撬动社会餐饮消费100万元以上。

（五）开展家电消费券发放活动。由县本级财政投资20万元，以大型家电企业或具备家电类商品单独收银的商业综合体为主体，主要用于电视机、电冰箱、洗衣机、空调、热水器、微波炉、吸油烟机、家用煤气灶、电饭锅、家用电磁炉、家用电风扇、坐便器、淋浴器、空气净化器、电脑、手机等家电消费，按照200元、300元、500元三个标准，分批发放电子消费券，消费者在实体店实际消费金额超过消费券面额3倍以上即可使用，单次消费只能使用1张。企业自愿报名参加，由县发改局审核确认。通过发放家电电子消费券，力争撬动家电消费150万元以上。

（六）开展农特产品专题营销补助。由县本级财政投资10万元，支持开展农特产品产销对接活动，增加本地批发市场、超市、餐饮企业采购本地农产品比例；依托龙工场昌黎跨境电商产业园，整合“线上+线下”双重资源和渠道，持续拓宽县外市场，在持续加强与北京、天津、石家庄、保定等重要目标城市大型批发市场对接的基础上，积极开拓海外市场，建立稳定供销关系，加快全县农特产品走出去步伐，扩大农特产品外销规模，打造昌黎农特产品品牌。

三、工作保障

（一）加强组织领导，抓好组织实施。成立由县委常委、县政府常务副县长任组长的促消费扩内需专项行动领导小组，统筹推进促消费扩内需专项行动。领导小组下设办公室，负责促消费扩内需专项行动的具体实施。办公室设在县发改局，办公室主任由县发改局局长李鸿飞兼任。
（二）严格督查考核，确保活动成效。各有关部门要按照实施方案确定的任务、程序标准和绩效要求，落实工作责任，全力抓好落实。同时，对各项促消费活动进行严格绩效评价，确保资金使用正确、规范。

（三）强化宣传引导，营造活动氛围。充分发挥各类媒体舆论引导作用，通过开展在线直播、社群直播、专题报道等方式，全方位宣传促消费扩内需专项行动，引导带动更多的企业和消费者参与。相关部门要加强信息报送，及时总结提炼活动经验，加强典型案例推广，确保专项行动取得实实在在的效果。

附件：促消费扩内需专项行动领导小组成员名单

附件

促消费扩内需专项行动领导小组成员名单

组  长：李振生  县委常委、县政府常务副县长

副组长：李鸿飞  县发改局局长

成  员：郭  毅  县财政局局长

袁  伟  县市场监管局局长

王新宇  县税务局局长

赵永平  县统计局局长

郭洪伟  县发改局副局长
环保惠企“直通车”专项行动实施方案
为深入贯彻落实国务院、省、市关于稳住经济大盘的系列政策措施，提升生态环境保护水平，打通惠企政策落地“最后一公里”，助推企业绿色高质量发展，决定自2022年8月起，年内在全县集中开展环保惠企“直通车”专项行动。特制定本方案。

一、总体要求

坚持以改善环境质量为核心，以减污降碳协同增效为总抓手，深入实施激励性生态环境绩效分级制度、“包容性”生态环境执法以及“三个禁用”管控措施，开展“环评服务百日攻坚”和环保服务“两进三送”活动，努力以生态环境高水平服务经济高质量发展。

二、重点工作

   （一）强化服务，为企业纾困解难。成立帮扶指导组，深入企业实施全方位“靶向”帮扶、“定制式”服务。积极开展环评审批“一对一”结对帮扶指导，帮助企业向上跑办，协调解决生产工艺、污染防治、危废处理等各方面问题，真正帮助企业解难题、提效率。聘请高水平专家团队，采取实地走访、座谈交流等方法，对重点企业开展“集中问诊、入企开方”体检活动，建立清单台账，实行一企一策管理，努力破解企业污染治理难题，提升企业环保管理水平。深化落实激励性生态环境绩效分级制度，帮助指导企业开展绩效评级“升A晋B”，加快推进安丰、宏兴、兴国三家企业“创A”工作，积极争取上级政策支持，确保按照既定时间节点完成创建工作。
（二）优化监管，实施包容审慎执法。采取告知、提醒、帮扶方式开展生态环境执法，除恶意违法情况外，对生态环境违法行为不得简单采取罚款方式进行处理，做到轻微不罚、首次不罚、非故意不罚。利用大数据平台、在线监控等手段，深入推行线上执法等非现场执法模式，减少入企检查频次，避免影响企业正常生产。除恶意违法和存在重大环境风险隐患情况外，对企业正常生产经营活动非必要不打扰，污染管控措施禁用限产、停产、停工手段。对上级推送在线数据超标不足0.1%的企业，依据河北省生态环境厅环境行政处罚自由裁量权裁量标准免于处罚；对非主观故意、较轻微触犯环保法律法规的企业，采取约谈提醒等形式解决问题，保证企业正常生产经营和项目正常施工。

（三）加强宣传，推动惠企政策落地。在帮扶过程中，坚持超前服务，突出宣传，以“两进三送”活动为契机，组织环保工作人员深入一线，加强普法宣传和指导帮扶，提升企业守法意识、信用意识，引导企业自觉守法、主动治污，积极防范化解环境违法风险，助力企业依法依规高效生产。

三、具体安排

（一）前期准备阶段（2022年8月11日前）。研究制定专项行动方案，组织召开动员会议安排部署环保惠企工作，明确重点帮扶对象，制定帮扶措施。

（二）组织实施阶段（2022年8月12日至2022年11月30日）。组织相关部门和行业专家深入企业一线开展政策宣传解读和问题风险隐患排查，对存在问题逐一提出针对性强、实用性高的解决方案，并限期整改，助推企业高质量发展。
（三）总结提升阶段（2022年12月1日至2022年12月31日）。对专项行动开展情况进行全面总结，提炼经验,查找不足,进一步强化服务水平。巩固拓展专项行动成果，常态化开展惠企帮扶行动，落实最新政策、最新要求，推动环保工作再上新台阶。
四、工作要求

（一）强化组织领导。成立以县委常委、常务副县长任组长，主管副县长任副组长，相关部门主要负责同志为成员的专项行动领导小组，负责统筹整体工作的推进落实。领导小组下设办公室，办公室地点设在生态环境分局，办公室主任由生态环境分局局长邵长岭担任，负责组织实施日常具体事务，确保工作任务层层分解，落实到人，形成上下联动、横纵结合的强大合力。

（二）强化机制建设。全面梳理国家、省、市、县生态环境执法相关政策，实行“一业一策”“一企一策”帮扶指导，对标推进，真正做到责任落实到位、帮扶覆盖到位、制度执行到位、隐患整改到位。
（三）强化协调联动。各相关部门要在领导小组的统筹安排下，树牢“一盘棋”思维，明确工作重点、工作任务和工作时限，完善信息共享、资源互补、帮扶联动机制，精准施策、靶向发力，形成强大工作合力。

附件：环保惠企“直通车”专项行动领导小组成员名单

附件

环保惠企“直通车”专项行动领导小组成员名单
组  长：李振生  县委常委、县政府常务副县长

副组长：辛昌亮  县政府副县长

成  员：邵长岭  生态环境昌黎分局局长

        李鸿飞  县发改局局长

        赵林涛  县审批局局长

        巢  磊  县生态保护服务中心主任

优化法治化营商环境专项行动实施方案

为进一步规范行政执法行为，强化行政执法监督，营造稳定公平透明法治化营商环境，决定自2022年8月起，年内在全县开展优化法治化营商环境专项行动。特制定本方案。

一、总体任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实国务院、省、市稳定经济运行一揽子政策措施，聚焦规范行政执法程序，监督检查行政执法三项制度落实情况；聚焦提升行政执法质效，监督检查执法规范化建设情况；聚焦改进行政执法方式，监督检查行政执法制度落实情况；聚焦提升行政执法能力建设，监督检查行政执法主体和执法人员管理情况。通过“四聚焦”，坚持刀刃向内，发现问题立行立改，进而进一步规范行政执法行为，优化全县法治化营商环境。

二、工作重点

（一）深入落实行政执法三项制度。各行政执法单位要在落实行政执法“大检查、大整顿、大培训”专项行动基础上，严格按照《河北省行政执法公示办法》《河北省行政执法全过程记录办法》《河北省重大行政执法决定法制审核办法》的规定，自查行政执法三项制度贯彻落实情况。重点检查行政执法公示制度是否全面落实，内容是否及时、全面、准确，公示载体有几类，是否便于查询；行政执法行为是否全部落实全过程记录，2022年未落实全过程记录的原因、整改措施、整改时限；重大行政执法决定法制审核是否全部落实，范围是否明确、程序是否规范，能否做到应审核尽审核，2022年未落实的数量、原因和整改措施、时限。

（二）开展行政执法案卷评查。各行政执法部门要结合县行政执法案卷评查结果，举一反三，对本部门今年以来行政执法案卷开展自查，自查案卷数量不少于本部门今年以来行政执法案卷总数的50%。重点检查行政执法主体是否适格、执法决定内容是否合法、执法程序是否规范、执法裁量权运用是否适当、执法文书是否完善，行政执法全过程记录是否体现；对案卷自查情况作出具体评价报告，对存在的问题及时纠正并对以后执法工作提出改进措施；在自查的基础上，按照县司法局行政执法案卷评查活动的要求，接受全县组织的案卷评查抽查。

（三）改进行政执法方式手段。各级行政执法部门要严格规范公正文明执法，推广应用引导、示范、教育、劝告等非强制性行政执法方式，针对存在的问题研究提出优化行政执法的改进措施。重点检查是否按照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，在行政执法中全面推行柔性执法的行政指导手段，是否梳理编制、公布本部门免于处罚、从轻、减轻处罚清单并及时公布，向同级司法部门备案情况，未完成的原因、整改措施、时限；在市场监管领域全面落实“双随机、一公开”监管模式情况,是否建立年度行政执法检查计划，合并涉企检查事项制度和机制，未完成的原因、整改措施、时限；是否积极编制、发布与优化法治化营商环境有关的行政执法指导性案例。

（四）完善行政执法制度机制。各级行政执法部门要围绕行政执法责任制有关要求，梳理并动态调整、公布行政执法权责清单，对存在的制度不健全、工作不落实等问题要全面摸排、查漏补缺、逐项整改，对缺失的制度机制要及时制定完善。重点检查是否及时编制、调整本部门行政执法事项清单，分解行政执法职权，确定行政执法责任，建立健全考评机制，是否制定办事指南和运行流程图，在政府网站公布情况，未落实原因、整改措施、时限；是否遵照执行或科学调整、细化、量化本部门行政处罚自由裁量权基准及适用规则，在政府网站公示情况，未落实原因，整改措施、时限；是否建立本部门重大行政处罚集体讨论和重大行政处罚案件备案制度，今年以来执行情况，未落实原因、整改措施、时限；行政执法投诉举报制度建设情况和举报投诉处理等情况，未落实原因，整改措施、时限。

（五）规范行政处罚行为，提升行政执法能力。各级行政执法部门要对本部门行政执法工作能力建设情况进行全面排查，及时调整行政执法主体，规范委托执法程序。根据行政执法人员梳理情况，及时做好行政执法人员信息维护更新工作，提升行政执法人员执法能力和水平。重点检查所属行政执法主体是否适格，委托执法是否具备法定依据、是否履行法定程序并进行公示，是否向同级司法部门备案，未落实原因、整改措施、时限；现有行政执法人员和监督人员数量，是否取得行政执法（监督）资格并进行公示，不符合条件执法人员的具体清理情况；法制审核人员数量，是否按比例配备法制审核人员，未按比例配备法制审核人员的原因、整改措施、时限；是否组织开展以行政处罚法为重点的执法业务培训工作，贯彻落实情况；行政执法中是否存在不作为、乱作为等执法领域突出问题，切实防止运动式、“一刀切”执法行为。

（六）深化“放管服”改革。各级行政执法部门要以优化法治化营商环境为重点，检查证明事项清理和实行证明事项告知承诺制实施情况，进一步清理证明事项，梳理实行告知承诺制的证明事项清单并公布。重点检查是否清理并公布部门证明事项清单（包括取消事项和保留事项），向同级司法部门备案情况，未落实原因、整改措施、时限；是否梳理和公布实行证明事项告知承诺制清单，向同级司法部门备案情况，未落实原因、整改措施、时限。

三、具体安排
（一）动员部署阶段（8月11日前）。各级行政执法部门要按照本方案要求，制定具体实施方案，确定组织实施的具体责任主体，明确职责分工，为专项行动开展提供工作保障。

（二）行政执法部门自查阶段（8月12日至8月31日）。各级行政执法部门要对照本方案要求，全面组织开展自查，重点围绕方案确定的六项措施，分类逐项建立自查台账，逐项排查分析，确保底数摸清、问题找准、整改措施有效，并将自查情况形成书面报告于8月30日前报县司法局。
（三）抽检阶段（9月1日至9月30日）。县司法局将针对行政执法部门自查情况，选取部分行政执法部门，围绕方案重点内容和措施，开展专项监督检查，抽检情况要及时反馈相关行政执法部门，提出整改意见，同时对抽检结果要予以通报。
（四）整改提升阶段（10月1日至10月31日)。各级行政执法部门对自查发现和抽检提出的问题要逐项建立整改台账，制定整改措施，明确完成时限，切实推动整改。县司法局要发挥牵头抓总作用，督促相关部门完成整改，规范行政执法行为，营造法治化营商环境。

（五）总结验收阶段（11月1日至11月30日）。由县优化法治化营商环境领导小组办公室对各级行政执法部门整改落实情况进行检查验收，总结规范行政执法、优化法治化营商环境专项行动工作成效，及时推广好的经验做法，形成书面总结，确保专项工作取得实效。

四、工作要求

（一）加强组织领导。成立由县政府主管副县长任组长，各行政执法部门、各乡镇主要负责同志为成员的优化法治化营商环境专项行动领导小组，下设办公室，办公室地点设在县司法局，办公室主任由县司法局局长陈迎新担任，负责优化法治化营商环境专项行动日常工作。
（二）狠抓问题整改。各单位要结合自身实际，针对专项行动排查出的问题，逐一落实整改措施，限期整改，逐一销号。对自查发现的一般性问题要立行立改；对属于制度不健全致使一时难以整改的，要列出时间表，逐步整改到位；对行政执法中发现不当行为的，要坚决及时整改到位。
（三）加强督导检查。县司法局要抽调专人组成督导检查组，对各级行政执法部门工作落实情况进行检查指导，对行动迟缓、工作不力的单位进行通报批评，确保专项行动取得实效。

附件：优化法治化营商环境专项行动领导小组成员名单
附件

优化法治化营商环境专项行动领导小组成员名单

组  长：刘  越  县政府副县长、县公安局局长
副组长：周建刚  县司法局党组书记
成  员：陈迎新  县司法局局长
        李鸿飞  县发改局局长

        曹庆华  县教育体育局局长

        强振勇  县民政局局长

        郭  毅  县财政局局长

        王新宇  县税务局局长
        魏迎风  县人社局局长

        马建明  县资源规划局局长

        田利海  县住建局局长

        张入军  县交通局局长

        杨海峰  县水务局局长

        费忠民  县农业农村局局长

        张  辰  县旅游文广局局长

        冯爱武  县卫健局局长

        路  江  县城管执法局局长

        张建民  县应急管理局局长

        齐建立  县审计局局长

        袁  伟  县市场监管局局长

        赵永平  县统计局局长

        赵林涛  县审批局局长

        陈勇军  县医保局局长

        邵长岭  市生态环境局昌黎分局局长

        杜大明  南区管理处党委书记、管委主任
龙学刚  昌黎镇镇长

        李  津  龙家店镇镇长

        王生旭  安山镇镇长

        裴小波  朱各庄镇镇长
        刘永峰  靖安镇镇长

        赵永敬  新集镇镇长

        刘昌兴  泥井镇镇长

        温  起  大蒲河镇镇长

        张广治  茹荷镇镇长

        居海涛  刘台庄镇镇长

        安  健  荒佃庄镇镇长

        张  卓  马坨店乡乡长

        张云柯  团林乡乡长

        齐建国  葛条港乡乡长

        焦东明  两山乡乡长

        王嘉伟  十里铺乡乡长
张伯宇  县公安局副局长

交通卡口服务提升专项行动实施方案

为进一步贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求和国务院、省市关于保通保畅的相关精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，推动稳经济各项政策措施落地落实，决定在全县开展交通卡口服务提升专项行动。特制定本方案。

总体任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准防控、分类防控原则，在严实外防输入的基础上，改进交通卡口服务方式，提升交通卡口工作水平，切实提高卡口通行效率，严防措施简单化、一刀切，确保物畅其流、人畅其行，不断增强企业和群众的满意度。

二、工作重点
（一）优化工作流程。各交通卡口结合工作实际，对现有查控工作流程进一步优化，在确保安全的前提下，将行程卡查验和秦皇岛健康宝查验关口前移，在司乘人员驾车排队等待时完成查验工作，并发放通行条，缩短下车查验时间。

（二）提升硬件设施。定期对各交通卡口硬件设施配备情况进行全面检查，对损坏的设备和破损的设施进行维修，并在昌黎南高速口、朱各庄检查站等卡口增设防雨顶棚设施，方便工作人员开展工作，为查验人员提供良好工作环境。

（三）设立绿色通道。县招商部门会同县防控办提前查验计划来昌的客商7日内行程信息及48小时核酸阴性证明，并将相关信息推送至各交通卡口。各交通卡口提前备案，对携带邀请函的来昌客商，安排其快速通行。
三、工作要求

（一）强化组织领导。县疫情防控交通防疫组发挥牵头抓总作用，定期召开调度会议，及时协调解决专项行动中的各类问题，并建立全县保通保畅工作微信群，及时公布和推送国家、省、市相关政策，推动保通保畅各项政策措施快速落地。

（二）强化后勤保障。县防控办及各交通卡口抽调人员所在单位要全力做好卡口工作人员的后勤保障工作，关心关爱其工作、生活，使其全身心投入卡口查控工作。各卡口要科学安排轮值班次，尽可能降低工作强度，保证工作人员的身心健康。

（三）强化督导检查。组织督导组采取“四不两直”检查方式，每天对全县交通卡口保通保畅工作进行督导检查，发现问题现场交办，督促立即整改，突出问题建档立卡、挂账督办，实现督导、交办、整改、复查等闭环式管理。
附件：交通卡口服务提升专项行动领导小组成员名单

附件

交通卡口服务提升专项行动领导小组成员名单

组  长：刘  越  县政府副县长、县公安局局长

副组长：李一波  县政府副县长
刘永丰  县政府党组成员

成  员：张入军  县交通局局长

冯爱武  县卫健局局长

王志强  县公安局副局长

龙学刚  昌黎镇镇长

            裴小波  朱各庄镇镇长

刘昌兴  泥井镇镇长

            张广治  茹荷镇镇长

            张  卓  马坨店乡乡长
房地产行业助企纾困解难专项行动实施方案

为深入贯彻落实国务院、省、市稳经济一揽子政策举措，全面做好房地产企业纾困解难和赋能增效各项服务，有效推进全县房地产行业健康发展。决定自2022年8月起，年内在全县集中开展房地产行业助企纾困解难专项行动。特制定本方案。

一、总体任务

深入贯彻落实国家、省、市关于房地产行业各项政策措施，准确把握经济形势的阶段性变化，围绕解决房地产行业急难愁盼问题，有针对性地精准施策，打通“堵点”、补上“断点”，进一步提振产业发展自信力、提升行业辐射带动力、提高企业核心竞争力，努力实现房地产行业持续健康发展。

二、工作重点

（一）坚持“政策惠企”，激发市场活力。组织开展省、市、县稳定经济运行政策措施等惠企政策宣讲活动，突出土地保障、房地产调控、建筑工地施工管理服务等政策宣传和落实，帮助企业用足、用好、用活各项优惠政策，发挥政策稳企稳市作用，充分激发市场主体活力，让政策红利惠及更多企业。

（二）坚持“服务助企”，助力行业发展。通过组织召开房地产行业政银企对接座谈会、实地走访房地产企业等方式，主动了解企业需求和建议，准确掌握房地产项目开发、销售等过程中存在的实际困难，有针对性的协调解决问题，并对全县在建建筑工地安全生产、疫情防控、质量管理等工作进行指导、帮扶。同时，进一步加强房地产市场监管，深入开展房地产市场秩序整治活动，促进房地产市场平稳健康发展。

（三）坚持“环境活企”，优化营商环境。全力支持绿色建筑发展，降低房地产企业拿地成本，进一步规范项目建设全流程办理程序，优化供地程序，简化质量安全监督手续，提升竣工验收建管质量和效率，不断提升工程建设项目审批效能。探索推行“交地即交证”“交房即交证”改革，为提出申请、积极配合的企业和群众在交地、交房的同时办理不动产登记，颁发不动产权证书，切实维护企业和群众合法权益，不断优化房地产市场环境。

三、具体安排

（一）安排部署阶段（2022年8月11日前）。制定房地产行业助企纾困解难专项行动方案，分解落实工作任务。各相关部门要建立工作专班，明确一名联络员（于8月11日上报房地产行业助企纾困解难专项行动领导小组办公室）。

    （二）纾困解难阶段（2022年8月12日—2022年11月30日）。各相关部门要深入房地产企业、项目工地，调研了解企业需求及发展问题，引导企业积极有效应对当前经济形势，帮助企业排忧解难。对暂时无法解决的问题上报房地产行业助企纾困解难专项行动领导小组，研究制定解决方案，全面做好后续跟踪服务工作。

（三）总结提升阶段（2022年12月1日—2022年12月31日）。各相关部门对房地产行业助企纾困解难专项行动开展情况进行总结，提炼经验做法，并于12月15日前将工作总结书面报送房地产行业助企纾困解难专项行动领导小组办公室，汇总后上报县委、县政府。

四、工作要求

（一）加强组织领导。县政府成立由分管负责同志任组长的房地产行业助企纾困解难专项行动领导小组，领导小组办公室设在县住建局，负责统筹安排和协调指导房地产行业助企纾困解难专项行动开展。

（二）抓好工作落实。各相关部门主要负责同志要亲自部署、亲自推进、亲自督办，结合工作职责，精心制定行动计划，强力推动工作落实。各相关部门要对走访调研过程中了解的问题形成问题台账和解决台账，确保专项行动取得实效。

（三）强化督导检查。通过开展专项活动，进一步完善房地产行业惠企服企体系建设，健全长效机制，以协调解决问题为抓手，摸准房地产行业发展瓶颈，全力推进房地产市场平稳健康发展。县政府将成立督导组对专项活动开展情况进行督导检查，对行动迟缓、帮扶不力的进行通报批评。

附件：房地产行业助企纾困解难专项行动领导小组成员名单
附件

房地产行业助企纾困解难专项行动领导小组

成员名单

组  长：李  锋  县政府副县长

副组长：田利海  县住建局局长

成  员：马建明  县资源规划局局长

        赵林涛  县审批局局长

        韩德军  县住建局一级主任科员
        杨天叁  县征收办主任
招商引资百日攻坚专项行动实施方案

为进一步深化招商引资工作，推动昌黎创新发展、绿色发展、高质量发展，决定自2022年8月起，在全县开展招商引资百日攻坚行动，特制定本方案。

一、总体任务
牢固树立开放思维和创新意识，紧扣全县“1234”发展目标和“1134”发展思路，以开展高质量招商引资为抓手，积极转变招引方式，突出强化政策支撑，着力在完善产业链条、壮大新兴产业、培育创新平台等方面实现新突破，为全面建设新时代沿海强县、魅力昌黎提供坚实的项目支撑。

二、工作重点

（一）提升重点区域招商。聚焦承接北京非首都功能疏解，在北京及周边地区持续开展系列招商活动，吸引北京地区先进制造业、高新技术产业、服务外包、总部经济向我县梯次转移，努力打造京津冀产业转移的重要承接基地。聚焦长三角、珠三角地区产业转移扩张，拓展多层次领域合作，积极走出去、请进来，广泛搜集产业资本向外扩张信息，就高端装备制造、高新技术、现代服务业和新兴产业开展对接、谋求合作，推动我县产业向创新型、高端化发展。

（二）提升重点产业招商。按照立足优势、突出新兴、提升传统、推进转型的原则，围绕构建具有昌黎特色的“333”现代产业体系，开展精准招商引资活动，并围绕大健康、新能源新材料等战略性新兴产业绘制产业链全景图和招商路线图。

（三）提升重点企业招商。瞄准世界500强、国内500强、央企、行业领军、产业龙头、上市公司、瞪羚、独角兽、隐形冠军、中国驰名商标等企业，加强沟通衔接，引进一批符合县域特色、产业需要、承载能力的重大项目。围绕我县龙头企业、核心企业制定产业链上下游企业招引清单，组建招商专班，找准头部企业“建链”、找准关键环节“补链”、找准核心要素“强链”，全力开展精准招商。

（四）提升招商引资方式。积极开展驻点招商、委托招商、以商招商、顾问招商、亲情招商，每季度组织大型招商推介活动不少于2场，每月开展“走出去”“请进来”小团组精准招商活动不少于10次，每月对接企业不少于10家，每月新增重大在谈、达成投资意向项目不少于10个。

（五）提升园区承载平台。各园区要将招商引资工作贯穿于园区建设的全过程，根据自身产业结构特点，有针对性的组织开展招商活动。持续优化“1+N”招商政策体系，完善分产业、分园区特色招商政策，精准招引一批补链、强链、扩链的龙头项目、税源项目。采取市场化运作，积极引入社会资本，加强园区融资平台建设，加大基础设施建设力度，提升园区综合配套水平，储备不少于1000亩项目建设用地，实现开发区载体功能建设新突破。

（六）提升服务保障效能。坚持以服务为导向，着力优化营商环境，提高行政效能，在招商项目立项申请、审批流程、环境评价、土地要素评估等方面简化流程，深化“最多跑一次”改革，为企业客商提供最便捷的服务保障。健全完善政企沟通机制，切实维护民营企业和企业家合法权益，构建“亲”“清”新型政商关系，浓厚“尊商、重商、亲商、安商”氛围。精心打造“一本投资指南、一张招商地图、一部宣传片、一本项目册、一批新媒体平台”5类宣传媒介，做好招商宣传基础性工作。
三、工作步骤
（一）动员部署阶段(8月11日前)。对招商引资百日攻坚活动进行广泛动员和全面部署，进一步统一思想，明确活动主题、目标任务、工作重点和具体要求，切实增强抓好招商引资工作的责任感和紧迫感。

（二）集中攻坚阶段(8月12日-11月5日)。坚持以招商引资绩效考核为核心，按照“签约、落地、投产”三个环节，充分利用短暂的百天时间，倒排工期、挂图作战、任务包干，坚决打赢招商引资百日攻坚这场硬仗。

（三）活动总结(11月5日一11月10日)。全面分析汇总招商引资百日攻坚战总体工作情况，总结经验，查找不足，向县委、县政府提交活动总结报告。

四、保障措施

（一）坚持高位推进。坚持把推进招商引资作为推动高质量发展的“第一战场”，在充实县招商中心人员力量、配强招商引资队伍的基础上，成立由经济开发区主要负责同志任组长的招商引资百日攻坚专项行动工作领导小组，下设办公室，办公室地点设在经济开发区，办公室主任由经济开发区副书记陈辉担任，负责组织开展专项行动的具体工作，形成顶格谋划、顶格协调、顶格推进的工作格局。

（二）压实工作责任。各相关单位主要负责同志是招商引资的第一责任人，要主动谋划招商引资工作机制，切实解决队伍建设、发展空间、要素保障等方面存在的突出问题，并亲自出征找项目、主动对接谈项目、亲自调度抓项目，勇于担当、敢于决策、及时拍板，确保完成招商引资年度目标任务。
（三）落实常态调度。县政府分管领导每月全面调度招商引资推进工作及企业诉求办理情况，县委、县政府主要负责同志每季度召开专题调度会、企业家座谈会，了解工作进度、倾听各方意见、解决企业诉求。
附件：招商引资百日攻坚专项行动领导小组成员名单

附件
招商引资百日攻坚专项行动领导小组成员名单

组  长：王  常  河北昌黎经济开发区党工委书记、管委主任
副组长：陈  辉  河北昌黎经济开发区党工委副书记
成  员：赵林涛  县审批局局长
        马建明  县资源规划局局长

        李鸿飞  县发改局局长
檀向晨  县招商中心主任
郭志勇  昌黎工业园管委主任
李小冬  河北昌黎经济开发区管委副主任、循环经济产业园管委主任
张永生  皮毛产业园管委主任
杨学兵  黄金海岸文旅园管委主任
邵黎明  碣石山片区管委常务副主任
赵家圆  空港产业园管委副主任
金融机构“助企纾困”专项行动实施方案

为帮助企业解决运行中的金融服务难题，促进经济平稳健康发展，决定自2022年8月起，年内在全县集中开展金融机构“助企纾困”专项行动。特制定本方案。

一、总体任务

认真贯彻落实国家、省、市各项政策措施，充分发挥货币政策总量和结构双重功能，加大对受疫情影响行业及群体金融支持。金融机构服务民营和中小微企业能力持续提升，供需双方融资对接更加畅通有效并形成长效机制。深入企业了解具体情况，一企一策制定帮扶计划，着力解决企业的融资难题，建立企业金融扶持长效机制，推进企业加快转型升级和结构调整，力促全县经济平稳健康发展。

二、工作重点

（一）高效运用央行政策与资金。引导地方法人金融机构，深入挖掘涉农企业信贷需求，充分利用人行秦皇岛支行新增9亿元支农支小再贷款的额度，发放涉农优惠利率贷款，运用央行低成本资金撬动我县绿色转型、科技创新、普惠养老、交通物流等涉农领域信贷投放；引导金融机构运用好普惠小微贷款政策工具，央行将按普惠小微贷款增量的2%进行激励，促进金融机构加大普惠小微贷款投放力度；引导商业银行运用“支持煤炭清洁高效利用专项再贷款”和“碳减排支持工具”，进一步增加贷款投放、延长贷款期限，提供中长期稳定资金支持，为绿色转型企业争取更多的央行优惠资金支持；引导政策性银行对基础设施建设和重点项目加大信贷支持力度，优化贷款结构，投放更多更长期限贷款。

（二）加强政银企对接。组织全县金融机构宣传国务院、省市县稳住经济的一揽子政策措施和中国人民银行、国家外汇管理局出台的“23条金融政策”举措，以各机构营业网点为基点，张贴宣传海报、摆放宣传折页，对来访企业进行针对性宣传；以扫街走访企业为契机，面对面向企业进行宣传；以微信朋友圈为纽带，转发《昌黎县个体工商户金融服务手册》进行线上宣传，让小微企业和个体工商户全面了解和理解好各项惠企、惠民政策措施。加强与县发改局、县财政局、县税务局、县人社局等多部门沟通配合，积极获取重点项目、企业名单，推送至各金融机构，在严格落实疫情防控要求的前提下，持续推动“千银万企大走访活动”“小微企业首贷培植行动”和“普惠小微信用贷款提升行动”等活动走向深入，对受疫情影响较大行业、群体开展有效对接，提高银企对接效率。

（三）金融助力乡村振兴。引导各金融机构积极落实《昌黎县金融服务乡村振兴实施方案》和《昌黎县金融支持县域经济高质量发展实施方案》，推动乡村振兴与县域经济高质量发展协同共进；认真落实“一县一品”活动方案，支持县域葡萄酒、皮毛、粉丝、果蔬种植、浅海养殖和物流商贸等六大特色产业发展。引导各金融机构在大力支持乡村振兴和县域经济高质量发展的同时，提高信贷风险防范和处置能力，压降已有不良贷款，不新增不良贷款。
（四）全面提升金融服务能力。引导各金融机构全面提升金融服务能力，落实尽职免责要求，建立敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制；引导各金融机构持续释放贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革效能，推动实际贷款利率稳中有降；督促指导各金融机构降低银行账户服务收费、人民币转账汇款手续费、银行卡刷卡手续费，减轻小微企业和个体工商户经营成本压力；引导各金融机构继续按市场化原则与中小微企业（含中小微企业主）、个体工商户、货车司机等自主协商，对其贷款实施延期还本付息，做到应延尽延。对因受疫情影响隔离观察或失去收入来源的人群，各机构对其存续的个人住房、消费等贷款，灵活采取合理延后还款时间、延长贷款期限、延期还本等方式调整还款计划。

    （五）大力推动企业上市。深入开展企业上市政策宣传，完善优化拟上市企业后备资源库，培育重点企业，对茅台葡萄酒、禾苗生物技术等公司开展贴身保姆式服务，提升企业上市的积极性和主动性。
三、具体安排

（一）安排部署阶段（2022年8月11日前）。县金融办、人行昌黎支行、昌黎银保监组组织协调各金融机构，根据行动实施方案，分解落实工作任务，确定工作人员和联系人。
（二）助企纾困阶段（2022年8月12日至12月15日）。县金融办、人行昌黎支行、昌黎银保监组，指导各金融机构助企纾困工作人员深入企业生产经营建设一线，调查了解企业融资难点和痛点，按照一企一策的原则，根据各金融机构自身产品特点，帮助企业制定个性化融资计划。对带有普遍性的问题，要在积极帮助指导解决的同时，将有关情况报县金融办，由县金融办、人行昌黎支行和昌黎银保监组会同关部门研究解决。各金融机构于每月底向县金融办报送“助企纾困”情况。

（三）活动总结阶段（2022年12月15日至12月31日）。各金融机构将工作总结书面报县金融办。县金融办形成全县金融机构“助企纾困”工作开展情况的报告，报县委、县政府。

四、工作要求
（一）加强组织领导。成立由县政府党组成员刘永丰同志任组长，县金融办、人行昌黎支行、昌黎银保监组等部门主要负责同志为成员的金融机构“助企纾困”专项行动领导小组，下设办公室，办公室地点设在县金融办，办公室主任由政府办分管负责同志王睿担任，负责协调金融机构强化金融政策宣传和落实，研究细化创新政策措施。

（二）加强协调配合。各金融机构在领导专班的统筹安排下，加强协调配合，形成工作合力，全力做好金融机构“助企纾困”工作，支持企业克服困难、加快发展。
（三）加强宣传督导。新闻媒体要采取多种形式加大宣传力度，广泛报道入企帮扶先进典型和先进经验。县金融办将组成行动督导组，对各金融机构入企帮扶工作开展情况进行督导检查，对行动迟缓、帮扶不力的进行通报批评，确保活动取得实效。

附件：金融机构“助企纾困”专项行动领导小组成员名单

附件

金融机构“助企纾困”专项行动领导小组

成员名单

组  长：刘永丰  县政府党组成员
副组长：王  睿  县政府办分管负责同志
成  员：张志宇  人行昌黎支行行长

袁友忠  昌黎银保监组组长
                  李德勇  县政府办三级主任科员



