
昌黎县人民政府政务服务中心

项目投资流水线2016年8月份业务情况分析

	业    务    名    称
	收件
	结件
	
	收 费 窗 口
	收 费 项 目
	收费额度（万元）

	企业登记
	254
	255
	
	国土局窗口
	土地出让金等
	1860

	房地产项目、工业项目、公共设施项目
	0
	1
	
	规划局窗口
	城市配套费
	0.3

	单位建筑
	0
	1
	
	建设局窗口
	人防工程易地建设费
	0

	土地登记、卫生许可、项目备案等其他业务
	902
	901
	
	其他窗口
	文物勘探费等
	3.2

	总  计 （件）
	1156
	1158
	
	总  计 （万元）
	1863.5

	日  均 （件）
	50
	50
	
	日  均 （万元）
	81

	情     况     分     析

一、业务特点

1、总体业务量呈稳中略降态势
本月，项目投资流水线共计收件1156件，办结1158件，环比分别减少9.1%和8.9%。业务减少的主要原因：一是随着暑期结束，卫生许可业务量大幅回落，环比减少92.2%；二是土地登记业务量下降，环比减少25%。
2、企业登记类业务占主体地位
本月，企业登记（含企业设立、变更、注销等）办结255件，企业名称预先核准、刻章转信和税务登记的单项业务办结667件，以上业务占业务总量的79.6%。其中，领办代办新设立企业的全程登记手续（含名称核准、营业执照、刻章转信）6个。
3、各类开发建设项目审批有序推进
（1）经实施分阶段的领办代办和并联审批机制，各类建设项目审批有新进展。其中，昌黎文化中心项目，已办结项目建议书批复、规划选址意见书、文物勘探手续；昌黎金士庄园房地产开发有限公司---金士庄园项目，已办结土地出让阶段和文物勘探、水土保持方案审批、环评、项目核准手续；昌黎县滨海房地产开发有限责任公司开元观沧海一期项目，已办结土地出让阶段、项目核准阶段和工程规划设计审查阶段手续；昌黎县第三中学迁建工程项目，已办结土地划拨阶段、项目审批阶段和工程规划设计审查阶段手续；秦皇岛市金丰房地产开发有限公司---汇文家园项目，已办结土地出让阶段、项目核准阶段和工程规划设计审查阶段手续；昌黎燕阳房地产开发有限公司---和雅园一期A区项目，已办结用地规划许可、环评、项目核准手续。
（2）公共设施项目办结1件，即昌黎规划展览馆项目，已全部办结建设工程开工手续。
（3）单位建筑办结1件，即昌黎县荒佃庄镇皇后寨完全小学教学楼及日托园项目，已全部办结建设工程开工手续。

（4）组织集中踏勘5次，即中国移动通信集团河北有限公司昌黎分公司---营业生产楼改建工程、昌黎颐德养老中心新建项目、昌黎县贾河污水处理厂提标改造工程、昌黎益泉新能源有限公司---沼气循环生态农业模式试点项目、国能昌黎生物发电有限公司---国能昌黎1×35MW生物质热电联产工程、昌黎风景假日酒店项目、昌黎县鼎昱商贸有限公司---集装箱加工（二期）项目和中粮华夏长城葡萄酒有限公司---华夏酒庄葡萄酒展销中心，相关部门窗口均已出具踏勘意见。
（5）组织施工图设计文件联合审查2次，即对秦皇岛济农生态农业科技有限公司---葡萄种植产业链融合项目、秦皇岛美烨食品有限公司---水产品及农产品出口加工项目、秦皇岛市滨海房地产开发有限公司---开元观沧海一期项目、秦皇岛市金丰房地产开发有限公司---汇文家园项目、昌黎县城学院路（碣阳大街—韩愈大街）项目和昌黎县泰能加气有限公司---泰能加气站项目，进行了施工图设计文件联合审查，中心及相关部门窗口均出具了意见。
(6)组织联合竣工验收1次，即秦皇岛大众房地产开发有限公司碣海名城住宅小区项目，相关部门窗口均已出具验收意见。

二、收费情况
本月，共计收费1863.5万元。其中，昌黎源华酒店服务有限公司、昌黎一峰房地产开发有限公司、昌黎县大蒲河镇竹园加油站、航天万源实业公司等购置土地缴纳的土地出让金1858.5万元，以上收费占收费总额的99.7%。
三、下月预测

2016年9月，该流水线总体业务量将保持现有水平。其中，项目审批和企业登记类业务依然占据主体。


